АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2012  г.                                     № 141

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2012-2013  годов

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 25.05.2012г. № 804 «Об образовании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2012-2013 годов на территории Лодейнопольского муниципального района», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов, Администрация   Алеховщинского   сельского  поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Алеховщинского сельского поселения к работе в отопительный период 2012-2013 г.г. согласно приложению №1.

2.Сектору управления муниципальным имуществом и земельной политикой обеспечить проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджета Алеховщинского сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Сельский дом»,   ООО «Оять-Водоканал», ООО «Лодейнопольская Теплосеть»:

3.1.Обеспечить организацию и проведение работ, включенных в План мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Алеховщинского сельского поселения к работе в отопительный период 2012-2013 г.г.;

3.2.Обеспечить проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения и центральных тепловых пунктах, в том числе осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов;

3.3.Обеспечить выполнение работ на инженерных сетях, в том числе связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами, испытаниями и промывками, разработать график отпуска тепла и гидравлического режима работ тепловых сетей;

3.4.Обеспечить проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования инженерных систем;

3.5.Обеспечить выполнение профилактических, плановых и внеплановых ремонтов на системах водоснабжения и канализации;

3.6.Обеспечить подготовку топливных складов, выполнение ремонта инженерного оборудования, резервных топливных хозяйств, противопожарного хозяйства;

3.7.Обеспечить создание нормативных запасов основного и резервного топлива, а также аварийных запасов материально- технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3.8.Обеспечить готовность коммунальной техники к работе в зимних условиях;

4. Работы на тепловых сетях, вводах в здания и внутренних домовых системах, необходимые для обеспечения теплоснабжения, должны быть закончены до 01 сентября 2012 года.

5. В процессе подготовки к отопительному сезону управляющие и жилищно-эксплуатационные организации обеспечивают проведение ремонтных и профилактических работ в жилищном фонде, руководствуясь Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г.  № 170, и с учетом результатов весеннего осмотра зданий и внутридомовых систем, указанных в акте общего осмотра многоквартирного дома, оформленного по установленной форме.

6. Готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях подтверждается паспортами готовности, которые оформляются до 15 сентября 2012 года на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем.

7. Без оформления акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы теплопотребления не допускается.

8. Согласовать до 15 августа 2012 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

9. В третьем квартале 2012 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава предприятий и организаций по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

10.Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. согласно приложению №2.

11.Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

14. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

| Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения |  | А.И. Лопинова |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

от 25.05.2012 года      № 141

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2012- 2013 Г.Г. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес | Содержание работы | Объем (км, шт. и др.) | Стоимость работ руб. | Источник финанси-рования | Выпол-нение в руб. | Прим. (№ контр.) |
| 1 | Котельные (план ООО "Лодейнопольская Теплосеть") |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная № 14 с. Алеховщина | Плановый подготовительный ремонт к зимовке 20121-2013гг. | 1 | 10 000 | м/б |  |  |
| 1.2. | Котельная № 13 дер. Яровщина | Плановый подготовительный ремонт к зимовке 20121-2013гг. | 1 | 5 000 |  |  |  |
| ИТОГО п.1 |  | 15 000 |  |  |  |
| 2 | Водопроводная сеть (план ООО «Оять-Водоканал») |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Капитальный ремонт аварийного участка системы водоснабжения дер. Тервеничи Реконструкция системы водоснабжения правобережной части с. Алеховщина | Труба из ПЭ d=100mm, L=500m, задвижка, ж/б кольцо, плита перекрытия, люк, фасонные части. Проектно-сметная документация, строительство насосной станции | 0,5 км 3 500 п.м. | 643 510 | обл/б |  |  |
|  |  |  |  | 769 821 9 200 000 11 700 000 617 000 | м/б |  |  |
|  |  |  |  |  | фед/б обл/б м/б |  |  |
| 2.3 | Ремонт водонапорной башни д. Тервеничи, дер. Яровщина |  | 1 | 50 000 | м/б |  |  |
| ИТОГО п.2 |  | 22 980 331 |  |  |  |
| 3. | Водоотводящие сети (план ООО «Оять-Водоканал») |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт воздуходувки на КОС с. Алеховщина |  | 1 | Гарантийный ремонт | ООО «Омега» |  |  |
| ИТОГО п. 3 |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Дороги |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт ул. Народная дер. Тервеничи |  | 336 м | 742 973 | обл/б |  |  |
|  |  |  |  | 53 172 | м/б |  |  |
| 4.2. | Ремонт дворовых территорий жилых домов №8,21,23 дер. Тервеничи |  | 138,7 м | 951 827 | обл/б |  |  |
|  |  |  |  | 60 580 | м/б |  |  |
| 4.3. | Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Игокиничи», в том числе проектно-изыскательские работы | Проектно-сметная документация | 1,302 км | 3 000 000 | обл/б |  |  |
| 4.4 | Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Мехбаза», в том числе проектно-изыскательские работы | Проектно-сметная документация | 0,8 км | 3 000 000 | обл/б |  |  |
|  | Итого п. 4 |  | 7 808 552 |  |  |  |
|  | в т. ч. мест. бюджет |  |  | 113 752 |  |  |  |
|  | в т. ч. фед. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |
|  | в т. ч. обл. бюджет |  |  | 7 694 800 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт электрических сетей уличного освещения |  | 5 км | 50 000 | м/б |  |  |
|  | Итого п. 5 |  | 50 000 |  |  |  |
| 6. | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт клуба в пос. Шархиничи |  | 1 | 2 000 000 | обл/б |  |  |
|  |  |  |  | 100 000 | м/б |  |  |
| ИТОГО п. 6 |  | 2 100 000 |  |  |  |
|  | в т. ч. мест. бюджет |  |  | 100 000 |  |  |  |
|  | в т. ч. обл. бюджет |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
| 7 | Ремонт домов жилого фонда управляющими компаниями |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | План ООО "Сельский дом" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алеховщина ул. Набережная дом 19 | замена внутренней канализации ремонт цоколя, отмостки | 214 м. 100 кв.м. | 327 907 197 683 | фед/б обл/б м/б сред/собств |  |  |
| 2 | дер. Игокиничи дом 16 | ремонт фасада ремонт кровли | 298 кв.м. 246 кв.м. | 583 656 288 786 | фед/б обл/б м/б сред/собств |  |  |
| 3 | дер. Яровщина дом 4 | замена внутреннего водопровода замена внутренней канализации ремонт межпанельных стыков | 35 м. 252 м. 100 кв.м. | 240 333 367 320 435 290 | фед/б обл/б м/б сред/собств |  |  |
|  | ИТОГО п. 7 |  | 2 440 975 |  |  |  |
|  | Всего по Алеховщинскому сельскому поселению |  |  | 35 394 858 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | м/б |  |  | 2 137 075 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 22 584 310 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 10 269 000 |  |  |  |
|  | средства собственников |  |  | 404 473 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

от 25.05.2012 года   № 141

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012-2013гг.

Председатель комиссии

Лопинова А.И. – глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

Секретарь комиссии

Носкова Т.С. – специалист сектора ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения

Члены комиссии

Смирнов А.В. – зав. сектора ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения

Бурнацкий Ф.И. – мастер  ООО «Лодейнопольская Теплосеть» (по согласованию)

Иванов С.Н. – директор ООО «Сельский дом» (по согласованию)

Сорокин С.В. – директор ООО «Оять-Водоканал» (по согласованию)