АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.03.2010г.                                  №  22-р

О проведении месячника по

благоустройству и улучшению санитарного

состояния  населенных пунктов

Алеховщинского сельского поселения.

В связи с окончанием зимнего периода и в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов  Алеховщинского  сельского поселения:

1. Провести месячник по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению санитарного состояния населенных пунктов с 1 апреля 2010 г.

2. Создать комиссию по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению санитарного состояния населенных пунктов согласно приложению1

3. Утвердить план мероприятий по содержанию и благоустройству территории в границах Алеховщинского сельского поселения согласно приложению 2.

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющих жилой фонд на праве  личной собственности:

4.1. В течении месячника произвести генеральную уборку от хлама, бытового и производственного мусора на закрепленных территориях.

4.2. Не допускать дальнейшего засорения закрепленных территорий.

4.3.Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

5.Специалистам Администрации Алеховщинскоко сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

6. Комиссии осуществлять контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарных  норм содержания зданий и сооружений.

В случае выявления фактов нарушения привлекать нарушителей к административной ответственности.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                              А.И.ЛОПИНОВА

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 29.03.2010г. № 22-р

С О С Т А В

Комиссии по благоустройству и улучшению санитарного состояния

населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения

Председатель комиссии -  ЛОПИНОВА А.И., глава Администрации Алеховщинского

сельского поселения

Заместитель

председателя комиссии – ТИМОФЕЕВ  С.А., заместитель главы Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Секретарь комиссии      - ДОЛБИЛИНА Г.В., депутат

Члены комиссии:            - ЗАЙЦЕВ Л.Ф., начальник Алеховщинского дорожного участка

( по согласованию)

- ПАВЛЮКОВ С.С., участковый Алеховщинского  отделения

милиции  ( по согласованию)

- ТРОФИМОВ В.А., старший мастер Алеховщинского участка

ЛПЭС ( по согласованию)

-  ИВАНОВ С.Н., директор ООО «Сельский Дом»

( по согласованию)

- ИВАНОВ А.В., начальник Алеховщинской пожарной части

( по согласованию)

- СМИРНОВ А.В., специалист 1 категории сектора  жилищно-

коммунального хозяйства Администрации

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 29.03.2010г. № 22-р

П Л А Н

Мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории  Алеховщинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений, торговых организаций | до 07.04.2010 | Глава Администрации Лопинова А.И. |
| 2. | Проводить разъясни тельную работу среди населения о необходимости проведения месячника, об улучшении санитарного состояния населенных пунктов | В течении месячника, постоянно | Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 3. | Организовать уборку территории жилого фонда | В период месячника | Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. население частного сектора |
| 4. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений | В период месячника | Руководители предприятий и учреждений |
| 5. | Предприятиям торговли, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных территориях | До 01.05. 2010г | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 6. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах | до 09.05. 2010г | Лопинова А.И. – глава Бондаренко С.И- директор школы |
| 7. | Посадка зеленых насаждений ( деревьев, кустарников, цветов) | май | Директор ООО »Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 8. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев | май | Смирнов А.В.- спец.Администрации |
| 9. | Очистка и ремонт выгребных ям | май | Директор ООО »Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 10. | Провести субботник с привлечением школьников и учителей по благоустрой-ству пришкольной территории Алеховщинской средней школы | Апрель, начало мая | Директор школы Бондаренко С.И |
| 11. | Выявить и убрать все имеющиеся несанкционированные свалки | Май-июнь | Смирнов А.В. Иванов С.Н. Зайцев Л.Ф. |
| 12 | Проводить проверки по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм содержания зданий и сооружений | Постоянно | Смирнов А.В. Павлюков С.С. Иванов С.Н. |
| 13 | Замена фонарей уличного освещения на территории поселения | Июнь, июль | Колмаков С.К. |
| 14 | Провести организационные мероприятия по подготовке сбора и вывозки ТБО от населения | Май - июнь | Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. Администрация |