АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.12.2011 г.                                  № 346

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и улучшению

санитарного состояния населенных

пунктов, расположенных на территории

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на 2012-2014гг.

В целях повышения благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 гг. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4.Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                   А.И. Лопинова

Приложение

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от  06.12.2011г. № 346

ПЛАН

мероприятий  по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ежегодного обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. Содержание территории от грязи, мусора, работа по благоустройству дворовых территорий, улиц, производственных помещений. |  |  | ежегодно | Комиссия по благоустройству |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций по проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов поселения. |  |  | ежегодно | Комиссия по благоустройству |
| 3 | Проведение общих собраний с населением по вопросу соблюдения правил содержания и обеспечения санитарного состояния поселения. |  |  | ежегодно | Администрация поселения |
| 4 | Проведение месячников, субботников по благоустройству населенных пунктов поселения. |  |  | ежегодно | Администрация, предприятия |
| 5 | Осуществление контроля за вывозкой ТБО и мусора от муниципального жилого фонда, жителей частного фонда, предприятий расположенных на территории поселения. |  |  | постоянно | Администрация, предприятия |
| 6 | Разборка старых заборов в населенных пунктах |  |  | ежегодно | Администрация, собственники земельных участков |
| 7 | Скашивание травы вдоль дорог, спил старых деревьев вдоль дорог и улиц в населенных пунктах поселения. |  |  | летний период | Администрация, предприятия, учреждения |
| 8 | Снос ветхих сараев |  |  | ежегодно | Администрация, предприятия, учреждения |
| 9 | Отлов бродячих собак |  |  | ежегодно | Администрация, предприятия, учреждения |
| 10 | Начать нумерацию домов |  |  | ежегодно | Администрация поселения |
| 11 | Содержание дорог | км | 92 | ежегодно | Администрация поселения |
| 12 | Ремонт и содержание уличного освещения | км | 42 | ежегодно | Администрация поселения |
| 13 | Организация и содержание территории внутри населенных пунктов | м2 | 260000 | ежегодно | Администрация поселения |
| 14 | Ликвидация аварийных деревьев | шт | 6 | ежегодно | Администрация поселения |
| 15 | Ремонт дорог в дер. Игокиничи | км. | 2,0 | 2012 год | Администрация поселения |
| 16 | Ликвидация несанкционированной (рекультивация) свалки дер. Тервеничи | м3 | 3500 | 2012 год | Администрация поселения |
| 17 | Ремонт питьевых колодцев в дер. Пирозеро, дер. Гонгиничи | шт | 2 | 2012 год | Администрация поселения |
| 18 | Строительство детской площадки пос. Мехбаза | м2 | 350 | 2012 год | Администрация поселения |
| 19 | Приобретение и установка контейнеров для ТБО в дер. Тервеничи и пос. Шархиничи | шт | 10 | 2012 год | Администрация поселения |
| 20 | Ремонт дорог в дер. Игокиничи (вторая очередь) | км | 1,5 | 2013 год | Администрация поселения |
| 21 | Ремонт питьевого колодца в пос. Мехбаза | шт | 1 | 2013 год | Администрация поселения |
| 22 | Обустройство детской площадки с. Алеховщина, пос. Мехбаза | шт | 2 | 2013 год | Администрация поселения |
| 23 | Ремонт дороги пос. Мехбаза | км | 0,9 | 2014 год | Администрация поселения |
| 24 | Ямочный ремонт полотна дороги в пос. Ребовичи | км | 2,0 | 2014 год | Администрация поселения |
| 25 | Ремонт питьевого колодца с. Алеховщина | шт | 1 | 2014 год | Администрация поселения |
| 26 | Ремонт фасадов жилых домов в рамках участия в региональной адресной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов. | м2 | 360 | 2014 год | Администрация поселения |
| 27 | Проведение работ по уборке памятных и мемориальных мест (уборка мусора, обновление надписей (при необходимости). |  |  | ежегодно | Администрация поселения |
| 28 | Посадка цветов, содержание клумб. Посадка зеленых насаждений (кустарников). |  |  | ежегодно | Администрация, ООО «Сельский дом», ООО «Комсервис» |
| 29 | Очистка и ремонт выгребных и помойных ям. |  |  | ежегодно | Администрация, ООО «Сельский дом», ООО «Комсервис» |
| 30 | Установка стендов для объявлений в с. Алеховщина, дер. Тервеничи, дер. Яровщина. |  |  | ежегодно | Администрация поселения |
| 31 | Организация совместной работы с участковыми инспекторами по наведению порядка на прилегающих к частным жилым домам территориях. |  |  | постоянно | Администрация поселения |
| 32 | Работа по выявлению нарушений правил по благоустройству руководителями предприятий, частными лицами и ИП. |  |  | постоянно | Администрация поселения |