**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.07.2014г. № 187

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Алеховщинского

сельского поселения на 2014-2016 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и обеспечения повышения безопасности дорожного движения на территории Алеховщинского сельского поселения, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Зам. главы Администрации

Алеховщинского сельского поселения Н.В. Кузнецова

Утверждена

постановлением Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 28.07.2014 г. № 187

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬского**

**поселения на 2014 - 2016 годы»**

Алеховщина

2014 год

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского**

**поселения на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы | | | |
| Цель муниципальной программы | - Приведение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями;  - Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лодейнопольского городского поселения.  - Улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.  - Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); сокращение количества ДТП с пострадавшими. | | | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: - проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения;  Задача 2: - приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований; | | | |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор жилищно-коммунального хозяйства Администрации Алеховщинского сельского поселения | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы.  Программа реализуется в один этап. | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | *Подпрограмма 1.* «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».  *Подпрограмма 2.* «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы». | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 25 852,133 | 8 652,133 | 8 600,0 | 8 600,0 |
| - средства бюджета  Ленинградской области | 19 739,788 | 6 539,788 | 6 600 | 6 600 |
| - средства бюджета Алеховщинского  сельского поселения | 6 112,345 | 2 112,345 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий Алеховщинского сельского поселения;  - снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, несоответствующих нормативным требованиям на 10%;  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения соответствующих нормативным требованиям;  -обеспечение содержания улично-дорожной сети Алеховщинского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. | | | |

# Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

# развития сферы реализации муниципальной программы

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта района, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Дорожное хозяйство, является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги имеют важное значение, для обеспечения социально-экономического развития  Алеховщинского сельского поселения. Они обеспечивают транспортными связями территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, в которых проживает свыше 4,5 тыс. чел., определяют возможности развития Алеховщинского сельского поселения. По ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров на территории поселения.

В  общем объеме транспортной работы удельный вес автомобильных перевозок постоянно увеличивается, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта и переориентации ряда отраслей экономики на автотранспортные перевозки. В условиях роста конкуренции предприятия для сокращения издержек минимизируют складские запасы, поэтому возникает потребность в транспортировке грузов небольшими партиями, но в более жесткие сроки, обеспечить которые может только автотранспорт.

Алеховщинское сельское поселение имеет достаточно развитую сеть автомобильных дорог общего пользования. По состоянию на 01.01.2013 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 129,9км, из них с твердым покрытием – 10,3 км.

В целом улучшение «дорожных условий» на территории Алеховщинского сельского поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Алеховщинского сельского поселения.

# 2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».

# 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на развитие сети автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.

«Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и промышленного комплекса Алеховщинского сельского поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

В рамках достижения целей программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

задача 1. Приведение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями;

задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Лодейнопольского городского поселения.

Срок реализации государственной программы: 2014 – 2016 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Планируемые результаты программы, приведены в приложении 1

# 4. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

1. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают диапазон заданных приоритетных направлений развития автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения в 2014-2016 годах и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

# 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

*Подпрограмма 1.* «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

В рамках подпрограммы реализуется одна основная задача:

- проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения;

*Подпрограмма 2*. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

В рамках подпрограммы реализуется одна основная задача:

# - приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований;

В рамках подпрограммы реализуется одна основная задача:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

**6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета Алеховщинского сельского поселения

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 25 852,133 тыс. рублей:

2014 г. – 8 652,133 тыс. рублей

2015 г. – 8 600,0 тыс. рублей;

2016 г. – 8 600,0 тыс. рублей; в том числе

объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 19 739,788 тыс. рублей:

2014 г. – 6 539,788 тыс. рублей;

2015 г. – 6 600,000 тыс. рублей;

2016 г. – 6 600,000 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств бюджета Алеховщинского сельского поселения – 6 112,345 тыс. рублей:

2014 г. – 2 112,345 тыс. рублей;

2015 г. – 2 000,0 тыс. рублей;

2016 г. – 2 000,0 тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

**7. Управление реализацией муниципальной программы**

7.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

7.2. Куратор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы;

2) осуществление общего контроля за ходом разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению реализацией муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

7.2.1. Куратор проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;

7.2.2. Куратор согласовывает квартальные и годовые отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем.

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3)  определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств, для финансирования муниципальной программы;

7) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке куратору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

8) обеспечивает размещение на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения в сети Интернет утвержденной муниципальной программы;

9) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

7.4. Соисполнитель муниципальной программы (ответственный исполнитель) подпрограммы:

1. обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование с участниками проекта муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2. осуществляет реализацию мероприятий, включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3. запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

4. представляет ответственному исполнителю в установленный срок информацию для подготовки ответов на запросы комитета финансов и отдела экономического развития, квартальных и годовых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

5. представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

7.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделяемых средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальных программ.

7.6. Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

**8. Участие Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района в реализации государственных программ Ленинградской области**

8.1. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района может участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Ленинградской области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.

8.2. В случае принятия решения об участии в реализации государственной программы, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района и государственный заказчик государственной программы заключают соглашение (договор) о намерениях по софинансированию указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы).

**9. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы**

9.1. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Администрации, курирующий работу ответственного исполнителя – куратор муниципальной программы.

9.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Отдел экономического развития оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № [5](#sub_17000) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Отдела экономического развития.

9.3. Комитет финансов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Отдел экономического развития отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Алеховщинского сельского поселения.

9.4. Отдел экономического развития с учетом информации, полученной от ответственного исполнителя муниципальных программ и Комитета финансов, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на [официальном сайте](garantF1://28820000.522) Алеховщинского сельского поселения в сети Интернет.

9.5. Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономического развития для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

9.6. Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, Отдел экономического развития готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на [официальном сайте](garantF1://28820000.522) Алеховщинского сельского поселения.

9.7. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в срок не позднее 01 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет на утверждение главе Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района итоговый отчет о ее реализации.

9.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных задач (результатов) и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Алеховщинского сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложению № [6](#sub_17000) Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения.

**10. Порядок проведения и критерии оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы**

10.1. По муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономического развития на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года.

10.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономического развития в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

10.4. Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы проводится в соответствии с приложением № 7 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № [8](#sub_100000) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения.

10.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Отдел экономического развития подготавливает соответствующее заключение и направляет куратору муниципальной программы и ответственному исполнителю, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальная программа включаются в рейтинг и нумеруется в порядке убывания оценки эффективности.

10.6. По представленному годовому отчету и результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (заключению) Администрацией не позднее, чем за два месяца до дня внесения проектов решения о бюджете Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на советы депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

10.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.

**1.Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения** **Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».**

**к муниципальной программе**

**«Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы». | | | | |
| Цель подпрограммы | приведение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | | | | |
| Задачи подпрограммы | проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016гг | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| Всего | 3 835,433 | 3850,0 | 3850,0 | 11535,433 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - средства бюджета  Ленинградской области\* | 3038,088 | 3050,0 | 3050,0 | 9138,088 |
| - средства бюджета Алеховщинского сельского поселения | 797,345 | 800,0 | 800,0 | 2 397,345 |
| Планируемые результаты реализации программы | К концу 2016 года:  - повышение уровня благоустройства территорий Лодейнопольского городского поселения;  - снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, несоответствующих нормативным требованиям на 30,77% | | | | |

1. **Анализ состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов**  **в Алеховщинском сельском поселении**

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства – создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства придомовых территорий и проездов.

Подпрограмма по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения, на 2014 - 2016 годы направлена на повышение уровня благоустройства, поддержание порядка и чистоты на дворовых территориях многоквартирных жилых домов и является важнейшим направлением деятельности администрации Алеховщинского сельского поселения в сфере повышения уровня комфортности проживания граждан.

В Алеховщинском сельском поселении 90% дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов требуют ремонта, во многих дворах отсутствуют стоянки для личного автотранспорта.

Благоустройство дворовой территории, осуществляется путем комплексного решения основных проблем в повышении комфортности проживания и включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обустройство тротуаров и стоянок для личного автотранспорта. Выполнение данных работ позволит создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан на территории Лодейнопольского городского поселения, а также говорит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

Поэтому, есть необходимость в разработке данной Программы, где предусматривается централизованная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам.

В настоящее время на территории Алеховщинского сельского поселения асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта и капитального ремонта. Значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают неудовлетворенность жителей степенью благоустройства придомовых территорий, которые являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. На сегодняшний день, общее число многоквартирных домов Алеховщинского сельского поселения – 97, количество жителей многоквартирных домов составляет – 1 839 человек.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью данной подпрограммы, является приведение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствие с нормативными требованиями. Достижение указанной цели, может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения.

**3 .Планируемые результаты подпрограммы**

Реализация подпрограммы, позволит повысить уровень благоустройства территорий Алеховщинского сельского поселения, снизить долю дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, несоответствующих нормативным требованиям. Планируемые результаты подпрограммы, приведены в **приложении 1.**

**4. Основные мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы**

4.1. Ремонт дворовых территорий в с. Алеховщина, дер. Яровщина и дер. Тервеничи.

Этот раздел предполагает описание динамики производства работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского поселения, представленную в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед.  изм. | 2012г | 2013г | 2014г  план | 2015г  план | 2016г  план |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям жилых домов  в с. Алеховщина,  д. Тервеничи и  д. Яровщина | м2 | 956 | 2901 | 1908 | 2900 | 2900 |

В среднем в год на площади 2900 м2 производится ремонт 3-4 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Ориентировочно из общего количества многоквартирных домов (65), число домов дворовые территории и проезды к дворовым территориям которых не соответствуют нормативным требованиям, составляет 58 –многоквартирных домов (89,23% от общего числа). При выполнении плановых показателей, к 2016 году число домов дворовые территории и проезды к дворовым территориям которых не будут соответствовать нормативным требованиям составит 45 –многоквартирных домов (69,23% от общего числа).

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы «по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения, на 2014 - 2016 годы» составит 11 535,433 тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области, бюджета Алеховщинского сельского поселения), в том числе:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета Алеховщинского сельского поселения.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 11 535,433 тыс. рублей:

2014 г. – 3 835,433 тыс. рублей;

2015 г. – 3 850,0 тыс. рублей;

2016 г. – 3 850,0 тыс. рублей; в том числе

объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 9 138,088 тыс. рублей:

2014 г. – 3 038,088 тыс. рублей;

2015 г. – 3 050,000 тыс. рублей;

2016 г. – 3 050,000 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств бюджета Алеховщинского сельского поселения – 2 397,345 тыс. рублей:

2014 г. – 797,345 тыс. рублей;

2015 г. – 800,0 тыс. рублей;

2016 г. – 800,0 тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 2.

**6. Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес производства  работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Финансирование работ  в 2014 году, тыс. руб. | | |
| Всего | В том числе: | |
| Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | Дворовые территории и проезды к дворовым  территориям | **ремонт** | **1 795,86** | **2340,264** | **2223,248** | **117,016** |
| 1 | ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная  в с. Алеховщина | ремонт | 667 | 750,947 | 713,399 | 37,548 |
| 2 | ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная  в с. Алеховщина | ремонт | 377 | 487,943 | 463,545 | 24,398 |
| 3 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | ремонт | 247,5 | 299,952 | 284,954 | 14,998 |
| 4 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской в с. Алеховщина | ремонт | 504,36 | 801,422 | 761,350 | 40,072 |

# 2.Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

# к муниципальной программе

**«Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | | | | |
| Цель  подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Алеховщинского сельского поселения | | | | |
| Муниципальный  заказчик  подпрограммы | Администрация Алеховщинского сельского поселения | | | | |
| Основные  задачи  подпрограммы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселенияв соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований | | | | |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2014-2016 годы | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы,  в том числе  по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
| Всего: | 4 816,7 | 4 750,0 | 4 750,0 | 14 316,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 3501,7 | 3550,0 | 3550,0 | 10601,7 |
| Средства бюджета Алеховщинского сельского поселения | 1 315,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 715,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2016 года:  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения соответствующих нормативным требованиям на 23% | | | | |  |  |  |  |

**1. Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах**

**Алеховщинского сельского поселения**

На территории Алеховщинского сельского поселенияпроживает более 4,5 тысяч человек, практически более 50% от всего населения района, что является определяющим фактором при формировании приоритетов в сфере дорожного строительства и ремонта дорог. Общая протяженность дорог Алеховщинского сельского поселенияс твердым покрытием – 10,3 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями действующих норм, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения их технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания, своевременное проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Алеховщинского сельского поселенияявляются дорогами местного значения поселений.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселений, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Развитие дорожной сети Алеховщинского сельского поселенияее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности с. Алеховщина и других населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью данной подпрограммы является улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Алеховщинского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований. Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселенияв соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований.

**3. Планируемые результаты подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселениясоответствующих нормативным требованиям. Планируемые результаты подпрограммы, приведены в приложении 1.

**4. Основные мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы**

4.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения.

Этот раздел предполагает описание динамики производства работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения, представленную в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  работ | ед.  изм. | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г  план | 2015г  план | 2016г  план |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения | м | 663 | 336 | 110 | 3553,5 | 220 | 300 |

В среднем в год производится ремонт 223 м (за исключением 2011 года) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения. Ориентировочно из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Алеховщинского сельского поселения (10 300 м) соответствуют нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1109 м (10,77 % от общего числа). При выполнении плановых показателей к 2016 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Алеховщинского сельского поселения, которые соответствуют нормативным требованиям составит 2326 м (23 % от общего числа).

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» составит 14 316,7 тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области, бюджета Алеховщинского сельского поселения), в том числе:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета Алеховщинского сельского поселения.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 14 316,7 тыс. рублей:

2014 г. – 4 816,7 тыс. рублей;

2015 г. – 4 750,0 тыс. рублей;

2016 г. – 4 750,0 тыс. рублей; в том числе

объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 10 601,7 тыс. рублей:

2014 г. – 3 501,7 тыс. рублей;

2015 г. – 3 550,0 тыс. рублей;

2016 г. – 3 550,0 тыс. рублей;

объем финансирования за счет средств бюджета Алеховщинского сельского поселения – 3 715,0 тыс. рублей:

2014 г. – 1 315,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1 200,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 200,0 тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 2 к муниципальной подпрограмме.

**6. Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес производства  работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Финансирование работ  в 2014 году, тыс. руб. | | |
| Всего | В том числе: | |
| Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | Автомобильная дорога | **ремонт** | **3116,5** | **3690,773** | **3501,700** | **189,073** |
| 1 | ремонт дороги в дер. Яровщина (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50  в дер. Яровщина) | ремонт | 916,5 | 1151,392 | 1093,822 | 57,570 |
| 2 | ремонт автодороги ул. Набережная с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33  ул. Набережной) | ремонт | 2200 | 2539,381 | 2407,878 | 131,503 |

Приложение №1

**Планируемые результаты муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Алеховщинского сельского  поселения | Другие источники | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского  поселения; | 2397,345 | 9138,088 | снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, несоответствующих нормативным требованиям | % | 89,23% | 79,23 | 75,0 | 69,23 |
| 2. | Задача 2  приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований | 3715,0 | 10601,7 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселениясоответствующих нормативным требованиям | м | 1109 | 1806 | 2026 | 2326 |

Приложение №2

**Перечень и финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Задача 1 | Итого | 2014-2016 г. |  | 11535,433 | 3835,433 | 3850,0 | 3850,0 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Сектор по  жилищно-коммунальному хозяйству |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 9138,088 | 3038,088 | 3050,0 | 3050,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского сельского  поселения |  |  | 2397,345 | 797,345 | 800,0 | 800,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1  Ремонт дворовых территорий  в с. Алеховщина,  д. Яровщина | Итого | 2014-2016 г. |  | 11535,433 | 3835,433 | 3850,0 | 3850,0 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 9138,088 | 3038,088 | 3050,0 | 3050,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского  сельского  поселения |  |  | 2397,345 | 797,345 | 800,0 | 800,0 |  |
| 2. | Задача 2 | Итого | 2014-2016 г |  | 14316,7 | 4816,7 | 4750,0 | 4750,0 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 10601,7 | 3501,7 | 3550,0 | 3550,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского  сельского  поселения |  |  | 3715,0 | 1315,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1  Ремонт  автомобильных  дорог  в с. Алеховщина,  д. Яровщина | Итого | 2014-2016 г |  | 14316,7 | 4816,7 | 4750,0 | 4750,0 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 10601,7 | 3501,7 | 3550,0 | 3550,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского  сельского  поселения |  |  | 3715,0 | 1315,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |

Приложение №1

**Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Алеховщинского сельского  поселения | Другие источники | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  проведение капитального ремонта, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Алеховщинского сельского  поселения; | 2397,345 | 9138,088 | снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, несоответствующих нормативным требованиям | % | 89,23% | 79,23 | 75,0 | 69,23 |

Приложение №2

**Перечень и финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Задача 1 | Итого | 2014-2016 г. | - | 11535,433 | 3835,433 | 3850,0 | 3850,0 |  |
| Средства  федерального  бюджета |  |  |  |  |  |  | Сектор по  жилищно-коммунальному  хозяйству |
| Средства бюджета  Ленинградской области |  |  | 9138,088 | 3038,088 | 3050,0 | 3050,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Алеховщинского  сельского поселения |  |  | 2397,345 | 797,345 | 800,0 | 800,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1  Ремонт дворовых территорий  в с. Алеховщина, д. Яровщина | Итого | 2014-2016 г. | - | 11535,433 | 3835,433 | 3850,0 | 3850,0 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Ленинградской области |  |  | 9138,088 | 3038,088 | 3050,0 | 3050,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского  сельского поселения |  |  | 2397,345 | 797,345 | 800,0 | 800,0 |  |

Приложение №1

**Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Алеховщинского сельского  поселения | Другие источники | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1  приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Алеховщинского сельского  поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований | 3715,0 | 10601,7 | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Лодейнопольского городского поселениясоответствующих нормативным требованиям | м | 1109 | 1806 | 2026 | 2326 |

Приложение №2

**Перечень и финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог**

**Алеховщинского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Задача 1 | Итого | 2014-2016 г | - | 14316,7 | 4816,7 | 4750,0 | 4750,0 |  |
| Средства  федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Сектор по  жилищно-коммунальному хозяйству |
| Средства бюджета Ленинградской  области |  |  | 10601,7 | 3501,7 | 3550,0 | 3550,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Алеховщинского сельского  поселения |  |  | 3715,0 | 1315,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1  Ремонт  автомобильных  дорог  в с. Алеховщина,  д. Яровщина | Итого | 2014-2016 г | - | 14316,7 | 4816,7 | 4750,0 | 4750,0 |  |
| Средства  федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской  области |  |  | 10601,7 | 3501,7 | 3550,0 | 3550,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Алеховщинского  сельского  поселения |  |  | 3715,0 | 1315,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |