**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017(нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 201\_ года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Разводка сетей водопровода с установкой колонок на улице Парковая в с. Алеховщина, округ № 2 с заменой павильона и оборудования на артезианской скважине | 50,34 |  00 | 1191347,83 | 1 087 000,0 | 54347,83 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  | 1191347,83 | 1 087 000 | 54347,83 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

 от 01.04.2017 года № 42/110

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина в 2017 году»**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Готовится аукционная документация аукцион апрель – 2017 год |
| 1.1. | Проведение работ по разводке сетей водопровода с установкой колонок на улице Парковая в с. Алеховщина, округ № 2, замена павильона и оборудования на артезианской скважине. | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Разводка сетей водопровода с установкой колонок на улице Парковая в с. Алеховщина, округ № 2, замена павильона и оборудования на артезианской скважине |  |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета на части территории с. Алеховщина в 2017 году»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017 год |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |