**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26. 03. 2018 г.  **№ 67**

О мерах по защите населения и территории

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области в период

весеннего паводка 2018 года

 Для организации мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2018 года, в целях снижения риска возможных угрозы жизни, здоровью населения, минимизации материального ущерба на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района **постановляет**:

 1.Утвердить план мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района согласно приложению №1

 2. Утвердить состав группы оповещения, над контролем уровня воды в реках Оять, Капша, согласно приложению №2

 3.Утвердить схему оповещения работников Администрации Алеховщинского сельского поселения на особый период согласно приложению №3

 4. Заместителю главы Администрации Алеховщинского сельского поселения Кузнецовой Н.В. организовать расчистку дорог и выделение техники для перевозки эвакуируемых в случае необходимости эвакуации населения.

 5. Просить ОМВД России по Лодейнопольскому району обеспечить охрану населенных пунктов, в которых проведена эвакуация населения.

 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

 7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 8. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и заместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А.И.ЛОПИНОВА

Приложение №1

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 от 26. 03.2018г. № 67

План

мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные лица за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | Провести рабочее совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории поселения по вопросу выделения техники и создания аварийных бригад и групп по оперативной работе при угрозе наводнения | Глава АдминистрацииА. И. Лопинова |  30.03.2018 г. |
| 2 | Провести разъяснительную работу с населением на сходах, через старост и путем размещения информации на досках объявлений в населенных пунктах | Старосты и специалисты Администрации |  до 01.04.2018 г. |
| 3 | Оповестить население деревень и мест, попадающих в опасные зоны возможного подтопления и довести информацию, куда обращаться в критической ситуации | Старосты и специалисты Администрации | до 01.04.2018 г. |
| 4 | Выделить помещения для возможной эвакуации  | Директор МКОУ АлеховщинскаяСОШО. В. Чикалева | На время эвакуации |
| 5 | Организовать постоянное круглосуточное дежурство работников Администрации, ООО «Наше дело», ДРСУ, в период подъема воды в реках поселения выше ординара и угрозы затопления территорий населенных пунктов | Зам. главы АдминистрацииКузнецова Н.В. | В период критического подъема воды |
| 6 | Провести тренировки в Администрации, ООО «Сельский дом», ООО «Наше дело»,ООО «ЛОТЕК», ДРСУ, ПЧ 133 по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий на территории поселения | Руководителипредприятий | до 06.04.2018 г. |
| 7 | Подготовить данные по количеству жилых домов, строений и сооружений в которых могут находиться люди, животные, продукты питания и т.д., с целью их возможной эвакуации | Специалисты Администрации | до 27.03.2018 г. |
| 8. | Обеспечить горячим питанием | КФК «Безгина О. И» | На время эвакуации |
| 9. | Обеспечить оказание медицинской помощи | Врач – терапевт АУПНовикова И.С. | На время эвакуации |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 от 26. 03.2018г. № 67

Состав группы оповещения

над контролем уровня воды в реках Оять, Капша

1. Мартынова А. В. – староста в д. Надпорожье (река Оять)
2. Некрасова Л. Н.. – специалист Администрации в с. Алеховщина (мост через реку Оять)
3. Колесник А. И. - староста п. Мехбаза (река Оять)
4. Чикалева Е. В. – специалист Администрации в д. Яровщина(мост через реку Оять)
5. Котова А. А.. – староста в д. Имоченицы (река Оять)
6. Мельникова Л. Ф.. – староста в п. Ребовичи (река Капша)
7. Смирнова Л. А. – староста в д. Пирозеро (река Капша)

Приложение №3

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 от 26. 03.2018г. № 67

СХЕМА

ОПОВЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

А.И. ЛОПИНОВА

**8 981 706 24 59**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

 Е. В. Чикалева

**8 911 793 02 59**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Р.Н. БОЙЦЕВА

**8 921 309 12 25**

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Н.В. КУЗНЕЦОВА

 **8 921 875 83 62**

ГЛ. БУХГАЛТЕР

Е. Е. Александрова

**8 9214458380**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

И. В. Тофилат

**8 911 0889331**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Л. Н. Некрасова

**8 921 894 30 15**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Е. А. ПОЛЬСКАЯ

**8 905 205 10 34**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Р.Н. БОЙЦЕВА

**8 921 309 12 25**

СЕКТОР ЖКХ

Т. С. НОСКОВА

**8911784190**5

ВОДИТЕЛЬ – МЕХАНИК

В. И. ЗАЛЕПА

**8 911 919 66 21**