АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014 г.                              №  188

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») по достижению значений

показателей результативности предоставления

субсидии за счет средств дорожного фонда

Ленинградской области в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2014 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Зам. главы   Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                    Н.В. Кузнецова

Утвержден

постановлением Администрации Алеховщинского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области

от 28.07.2014г. № 188

(приложение)

| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2014 году. |
| --- |
|  | I. Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II. Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II. Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт дороги в дер. Яровщина (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина) | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 1.2 | ремонт автодороги ул. Набережная с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной) | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт дороги в дер. Яровщина (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина) | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 2.2 | ремонт автодороги ул. Набережная с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной) | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт дороги в дер. Яровщина (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина) | В срок до 14.11.2014 |  |  |
| 3.2 | ремонт автодороги ул. Набережная с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной) | В срок до 14.11.2014 |  |  |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 1.2 | ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 1.3 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 1.4 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской в с. Алеховщина | В срок до 29.08.2014 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 2.2 | ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 2.3 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 2.4 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской в с. Алеховщина | В срок до 24.10.2014 |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 08.11.2014 |  |  |
| 3.2 | ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| 3.3 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина | В срок до 12.11.2014 |  |  |
| 3.4 | ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской в с. Алеховщина | В срок до 14.11.2014 |  |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области, подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
|  |  |  | Заместитель главы Администрации __________________Н.В. Кузнецова |