АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2016 г.                              №  23

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») по достижению значений

показателей результативности предоставления

субсидии за счет средств дорожного фонда

Ленинградской области в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2016 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2016 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                   А.И. Лопинова

| Утвержден постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 18.02.2016г. № 23 (приложение) План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году. |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| III | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| IY | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт автодороги ул. Алеховщинская с. Алеховщина (от жилого дома №15 до жилого дома №21 ул. Алеховщинская с. Алеховщина) | В срок до 05.04.2016 |  | Подрядчик |
| 1.2 | ремонт автодороги дер. Вязикиничи (от жилого дома №13 до аэродромной полосы и от аэродромной полосы до жилого дома№22 дер. Вязикиничи) | В срок до 10.04.2016 |  | Подрядчик |
| 1.3 | ремонт автодороги Лодейнопольское шоссе с. Алеховщина (от автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Бугодощь" до жилых домов №3, 15 Лодейнопольского шоссе с. Алеховщина) | В срок до 15.04.2016 |  | Подрядчик |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до ноября 2016г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт автодороги ул. Алеховщинская с. Алеховщина (от жилого дома №15 до жилого дома №21 ул. Алеховщинская с. Алеховщина) | В срок до 31.10.2016 | Подрядчик | Подрядчик |
| 2.2 | ремонт автодороги дер. Вязикиничи (от жилого дома №13 до аэродромной полосы и от аэродромной полосы до жилого дома№22 дер. Вязикиничи) | В срок до 31.10.2016 | Подрядчик | Подрядчик |
| 2.3 | ремонт автодороги Лодейнопольское шоссе с. Алеховщина (от автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Бугодощь" до жилых домов №3, 15 Лодейнопольского шоссе с. Алеховщина) | В срок до 31.10.2016 | Подрядчик | Подрядчик |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт автодороги ул. Алеховщинская с. Алеховщина (от жилого дома №15 до жилого дома №21 ул. Алеховщинская с. Алеховщина) | В срок до 10.11.2016 |  |  |
| 3.2 | ремонт автодороги дер. Вязикиничи (от жилого дома №13 до аэродромной полосы и от аэродромной полосы до жилого дома№22 дер. Вязикиничи) | В срок до 15.11.2016 |  |  |
| 3.3 | ремонт автодороги Лодейнопольское шоссе с. Алеховщина (от автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Бугодощь" до жилых домов №3, 15 Лодейнопольского шоссе с. Алеховщина) | В срок до 21.11.2016 |  |  |
| Y | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                                                                               А.И. Лопинова