АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2017 г.                              №  51

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») по достижению значений

показателей результативности предоставления

субсидии за счет средств дорожного фонда

Ленинградской области в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2017 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Зам. главы   Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                   Н.В. Кузнецова

| Утвержден постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2017г. № 51 (приложение) |
| --- |
|  | План мероприятий ("Дорожная карта") администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №52 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии |
|  | № п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат Примечание Мероприятие (в соответствии с Соглашением) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Наименование объекта Ремонт автодороги Алеховщинский пер. с. Алеховщина (от жилого дома №22 ул. Алеховщинская до жилого дома №3 Алеховщинский пер. с. Алеховщина) 1 Предоставление заверенной копии дорожной карты, утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области В срок до 15 марта текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.3) Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения 2 Извещение о проведении электронного аукциона В срок до 21 апреля текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона Не позднее 1 месяца с момента заключения Соглашения 3 Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ В срок до 8 мая текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Заключение муниципального контракта (МК) В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 4 Предоставление в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона В срок до 9 июня текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.10) Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК 5 Выполнение работ по муниципальному контракту В срок до 1 ноября текущего финансового года. Подрядная организация Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту В соответствии с МК 6 Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. В срок до 1 ноября текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт В соответствии с МК 7 Приглашение представителя ГКУ "Ленавтодор" для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии В срок до 1 ноября текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом 8 Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ "Ленавтодор" В срок до 17 ноября текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Акт проверки муниципального образования Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ "Ленавтодор" для участия в проверке 9 Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии В срок до 1 декабря текущего финансового года. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.10) Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования |