МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

АЛЕХОВЩИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

/тридцать восьмое /внеочередное/ заседание первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от  13.03.2009 г.                                        № 206

Об утверждении муниципальной адресной

Программы  «Поэтапного перехода на отпуск

ресурсов /тепловой энергии, холодной воды,

электрической энергии/ потребителям

многоквартирных домов, расположенных

на территории муниципального образования

Алеховщинское сельское поселение

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на  2009-2011годы»

В целях  реализации  Федерального  закона  Российской Федерации   от 21.06.2007г.

№  185-фз « О фонде содействия  реформированию  жилищно –коммунального хозяйства»

совет депутатов муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области   р е ш и л:

1. Утвердить  муниципальную адресную Программу « Поэтапного перехода на отпуск ресурсов /тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии/ потребителям многоквартирных  домов, расположенных на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2009-2011-годы»» согласно приложению

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству.

3.Данное решение обнародовать в средствах массовой информации

4. Решение вступает в силу с момента его принятия

Глава муниципального образования                                                          С.А. АЛЕКСЕЕВ

УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов МО

Алеховщинское сельское поселение

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 13.03.2009г. № 206

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОТПУСК РЕСУРСОВ           (ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ,      ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ

( ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ  ( КПУ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МО

АЛЕХОВЩИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2009 – 2011годы.»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной Программы

«Поэтапного  перехода  на отпуск ресурсов ( тепловой энергии, холодной воды, электирической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных        ( общедомовых )  приборов учета потребления ресурсов ( КПУ) в многоквартирных домах, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального образования  Ленинградской области

в 2009 – 2011г.»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Поэтапного перехода на отпуск ресурсов ( топливной энергии, холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показателями коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (КПУ) в многоквартирных домах, расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2009 – 2011г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 2.Методические рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, утвержденными решением Правительства Фонда от 11 марта 2008г. |
| Период реализации программы | 2009 – 2011 годы |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - оптимизация расходов энергетических ресурсов ( электро, тепло, вода - оплата жилищно- коммунальных услуг населением по фактическому потреблению - повышение эффективности, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения - улучшение качества предоставляемых жилищно- коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат Задачи программы: - Создание условий для экономии эксплутационных расходов - улучшение качественных характеристик предоставления жилищно - коммунальных услуг населению |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы - 3278,0 тыс.руб. -средства Фонда - -областного бюджета - -местного бюджета - 704,1 тыс.руб. -средства собственников - 996,12 тыс.руб. помещений |
| Планируемые показатели выполнения программы | 1.Поэтапный переход на учет потребления энергетических ресурсов ( электро, тепло, вода) |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Глава Администрации МО Алеховщинское сельское поселение МАРТЫНЮК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ |
| Основные исполнители и участники программы | Исполнители: - управляющие компании; Участники программы: - собственники помещений в многоквартирных домах и администрация муниципального образование Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, Должность, номер телефона руководителя представителя заказчика программы | Мартынюк Владимир Васильевич – глава Администрации МО Алеховщинское сельское поселение Тел. (8-813-64) 71-328 |
| Система организации контроля за выполнением программы | - предоставление Администрацией муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области отчетов в Правительство Ленинградской области в сроки, установленные Правительством Ленинградской области; - предоставление информации управляющих организаций о проведенной работе по установке КПУ в многоквартирных домах в Администрацию муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в сроки, указанные Администрацией муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |

*  МКД – считать дом  с двумя и более помещениями при наличии хотя бы одного  собственника этих помещений.

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы.

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:

Многоквартирный жилищный фонд  на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского  муниципального района Ленинградской области состоит из  249 многоквартирных дома , общей площадью 58,2 тыс.кв.м.  Из них:  13 - трехэтажных, 30 - двухэтажных и  206 - одноэтажных многоквартирных дома. Из 206 МКД  только в 4-х имеются места общего пользования в виде лестничных площадок и  общих коридоров, а  202 МКД – это 2-х, 3-х и 4-х квартирные дома с изолированными входами,  не имеющие   мест общего пользования кроме крыши и стен.

Таким образом, основную часть многоквартирного жилищного фонда МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского  муниципального района Ленинградской области составляют одноэтажные  многоквартирные дома, построенные более 40 лет назад  с печным отоплением                                             В целях эффективного использования средств    в этих МКД,  а также в 5 признанных аварийными домами  нецелесообразна  установка общедомовых  приборов учета электроэнергии, а  других видов коммунального ресурса  в этих  домах нет.

В остальных 42 МКД общей площадью 29,1 тыс.кв.м., что составляет 50% общей площади  всего многоквартирного фонда, необходима установка приборов учета по следующим видам  энергоносителей:

Холодная вода    21  из 21 МКД

Тепловая энергия  16  из 21 МКД

Электроэнергия     21 из 42 МКД

Информация о наличии КПУ в МКД   расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского райна Ленинградской области

| Виды коммунального ресурса | МКД, в которых установлены коллективные ( общедомовые) приборы учета |
| --- | --- |
|  | Количество ( ед.) | Всего МКД с ресурсом | Доля от общего количества объектов ( процент) |
| Холодная вода | 0 | 21 | 0 |
| Тепловая энергия | 5 | 21 | 23,8 |
| Электроэнергия | 21 | 47 | 44,7 |

Мероприятия по  установке КПУ  планируется выполнить за счет средств собственников  жилых помещений, местного бюджета, средств Фонда  содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства и бюджета Ленинградской области.

1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия программы

Цели программы:

Из наиболее важных главных целей программы  поэтапно установки  КПУ  можно выделить основные четыре главные цели:

- оптимизация расходов  энергетических ресурсов ( электро, вода, тепло)

- оплата жилищно-  коммунальных услуг по фактическому  потреблению

- повышение эффективности, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения

- улучшения качества предоставляемых жилищно- коммунальных услуг с  одновременным снижением нерациональных  затрат.

Основные задачи программы:

Основными задачами  по установке  КПУ в   многоквартирных домах  муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2009 - 2011 годы  являются:

-  приведение  коммуникаций  жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

- обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- снижение затрат  и себестоимости потребляемых услуг;

- создание комфортных условий для работы обслуживающей организации и проживающих граждан;

Мероприятия программы:

Проведение мероприятий по  установке КПУ в многоквартирных домах  муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области предусматривается без расселения жильцов.

Установка    КПУ  в 2009 – 2011 годах  будет проводиться  частично в рамках программы капитального ремонта  жилого фонда муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  в МКД  во время ремонта внутридомовых  инженерных сетей:  электроснабжения,  теплоснабжения,  водоснабжения,  а также за счет собственных средств, средств МО и средств  областного бюджета в МКД где  предусмотрены другие виды работ.

В МКД не участвующих в программах капитального ремонта приборы учета  устанавливаются в соответствии с программой « Поэтапного перехода на отпуск ресурсов ( тепловой энергии, холодной воды,  электрической энергии)  потребителем в соответствии с  показаниями коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( КПУ) в  2009 – 2011 годах»

Программа рассматривается и реализуется  в целях  выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по муниципальному образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.  Будут выполняться  следующие мероприятия:

- рассчитаны  объемы средств на долевое финансирование мероприятий муниципальной адресной программы  по установке КПУ  в многоквартирных домах;

- софинансирование из бюджета  МО Алеховщинское сельское поселение мероприятий муниципальной адресной программы по  установке КПУ в  многоквартирных домах;

- проведены  внеочередные общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией и ТСЖ для решения вопроса о долевом финансировании программы установки КПУ  в  многоквартирном  доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;

-  предоставлять отчет Правительству Ленинградской области о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, в сроки, указанные Правительством Ленинградской области.

1.3. Сроки реализации программы

Срок реализации программы – 2009- 2011  годы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию программы:

Проведение работ по  установке КПУ в многоквартирных домах  будет осуществляться во  всех многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией и  ТСЖ  в которых  общим собранием собственников  принято решение о долевом финансировании работ по  установке КПУ  многоквартирного дома.

Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий по объектам и видам планируемых работ рассчитывается на основании локальных сметных расчетов.

| Вид коммунального ресурса | Сумма средств необходимая для установки приборов учета в МКД ( тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Холодная вода | 830,0 |
| Электроэнергия | 438,0 |
| Тепловая энергия | 2010,0 |
| ВСЕГО | 3278,0 |

Общий объем финансирования программы на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2009 -2011 г. составляет  :    3278,0 тыс.рублей, в том числе  программа «Капитального ремонта  2009г. – 388,0 тыс.руб.

-средства Фонда                -

-областного бюджета        -

-местного бюджета           -             704,1 тыс.руб.

-средства собственников  -             996,12 тыс.руб.

помещений                       -

В результате проведенной работы будут  установлены приборы  учета  потребления холодной воды, тепла, электроэнергии в 42  многоквартирных домах , общей площадью 29,1 тыс. м2.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников программы:

3.1. Участники программы:

Участниками программы   поэтапной установки КПУ в  многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области являются собственники помещений и Администрация муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области          Исполнителем программы  установки КПУ  в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области являются управляющие  компании.

3.2. Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы:

Полномочия и функции заказчика:

- Получение информации и документации от управляющих компаний, необходимой для составления заявки в Правительство Ленинградской области на софинансирование  установки КПУ в многоквартирных домах путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- Определение порядка внесения финансовых средств собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование работ по  установке КПУ в многоквартирном  доме

- Подготовка пакета документов в Правительство Ленинградской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Подача заявки в Правительство Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- Перечисление финансовых средств Фонда и областного бюджета, предусмотренных на установку КПУ в  многоквартирных домах  на банковский счет управляющей организации;

- Обеспечение контроля за ходом и качеством проводимых работ по установке КПУ в  многоквартирных домах;

- Получение информации об установке КПУ в  многоквартирных домах;

- Предоставление отчетов в Правительство Ленинградской области, в сроки указанные Правительством Ленинградской области, о ходе реализации муниципальной адресной программ  поэтапной установке КПУ в  многоквартирных домах.

Полномочия и функции исполнителей:

- Определение подрядной организации для выполнения работ по  установке КПУ                                  в многоквартирных  домах  в порядке, установленном правительством Ленинградской области;

- Перечисление аванса подрядной организации, занятой на выполнении работ по  установке КПУ в  многоквартирных  домах в размере не более 30 процентов и окончательный расчет за выполненную работу;

- Осуществление контроля за качеством выполняемых подрядной организацией работ;

- Приемка выполненных подрядной организацией работ;

- Предоставление информации заказчику о ходе и качестве выполнения проводимых работ по  установке КПУ в многоквартирных домах;

Полномочия и функции собственников помещений в многоквартирном доме:

- Принятие решения о долевом финансировании  установке КПУ  в

многоквартирных  домах  в размере не менее пяти процентов от общего объема

средств, необходимых  на установку  КПУ  такого    многоквартирного дома;

- Утверждение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на  установку  КПУ такого многоквартирного дома;

- Внесение платы за долевое финансирование работ по  установке КПУ  многоквартирном  доме;

- Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых подрядной организацией работ;

Формы взаимодействия между участниками реализации программы:

Схема взаимодействия между участниками программы № 1:

Правительство Ленинградской области

Перечисление средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем ( электро, тепло, водоснабжение) многоквартирных домов

Подготовка и подача заявки о выделение средств на долевое финансирование работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ( электро, тепло, водоснабжение) многоквартирных домов; Предоставление отчетов о ходе реализации программы.

↑     ↓

Заказчик (администрация поселения)

Перечисление средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов; Обеспечение контроля за ходом и качеством проводимых работ по капитальному ремонту;

Предоставление информации о ходе и качестве выполнения проводимых работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем с установкой КПУ

↑

↓

Исполнитель (управляющая компания)

Определение подрядной организации; Перечисление аванса и окончательный расчет за выполненную работу; Осуществление контроля за качеством выполняемых работ; Приемка выполненных работ.

Принятие решения о долевом финансировании ремонта многоквартирного дома; Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома; Внесение платы за долевое финансирование работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем.

↓     ↑

Подрядная организация

Собственники помещений

Схема взаимодействия между участниками программы № 2:

Правительство Ленинградской области

Перечисление средств на долевое финансирование проведения работ по установке КПУ в многоквартирных домах

Подготовка и подача заявки о выделение средств на долевое финансирование работ по установке КПУ в многоквартирных домах; Предоставление отчетов о ходе реализации программы.

↑     ↓

Заказчик (администрация поселения)

Перечисление средств на долевое финансирование проведения работ по установке КПУ в многоквартирных домах; Обеспечение контроля за ходом и качеством проводимых работ . ;

Предоставление информации о ходе и качестве выполнения проводимых работ по установке КПУ

↑

↓

Исполнитель (управляющая компания)

Определение подрядной организации; Перечисление аванса и окончательный расчет за выполненную работу; Осуществление контроля за качеством выполняемых работ; Приемка выполненных работ.

Принятие решения о долевом финансировании работ по установке КПУ в многоквартирном доме; Утверждение сметы расходов. Внесение платы на долевое финансирование работ

↓     ↑

Подрядная организация

Собственники помещений

Порядок и формы текущего и итогового контроля:

- Периодический контроль за проведением работ по  установке КПУ  многоквартирного дома осуществляет представитель заказчика программы;

- Ежедневный контроль за проведением работ по  установке КПУ  многоквартирного дома осуществляет управляющая компания и собственники помещений в многоквартирном доме;

- Итоговый контроль за проведением работ по  установке КПУ в  многоквартирном  доме осуществляет заказчик программы.

Приложение №1

Информация планируемой  установки КПУ в рамках программы «Проведение капитального ремонта  МКД, расположенных на территории МО Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2009 год»

| Адрес МКД | Вид коммунального ресурса | Суммы средств необходимые на установку приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс.руб) | Фонд (тыс.руб) | Бюджет области (тыс.руб) | Бюджет МО (тыс.руб) | Средства Собственников (тыс.руб) |
| 1.с.Алеховщина ул.Советская д.26 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 2.с.Алеховщина ул.Советская д.28 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 3.с.Алеховщина ул.Алеховщинская д.2 | Тепловая энергия | 108,0 | 91,6 | 7,18 | 3,1 | 6,12 |
|  | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 4.с.Алеховщина Лодейнопольское шоссе д.17 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 5.д.Тервеничи Ул.Народная д.21 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 6.д.Тервеничи Ул.Народная д.23 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 7. д.Яровщина д.2 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| 8. д.Яровщина д.3 | Холодная вода | 35,0 | 29,67 | 2,33 | 1,0 | 2,0 |
| ВСЕГО |  | 388,0 | 328,96 | 25,82 | 11,1 | 22,12 |

Приложение № 2

Информация о необходимости установки КПУ в МКД

Вид коммунального ресурса:   Холодная вода

| Год | Потребность в установке приборов учета (ед.) | Суммы средств, необходимых на установку приборов учета, по источникам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего ( тыс.руб.) | Фонд ( тыс.руб.) | Областной бюджет ( тыс.руб.) | Бюджет МО ( тыс.руб.) | Потребители ( тыс.руб.) | Прочие ( тыс. руб.) |
| 2009 | 8 | 280,0 | 237,36 | 18,64 | 8,0 | 16,0 | 0 |
| 2010 | 8 | 320,0 |  | 161,0 | 63,0 | 96,0 |  |
| 2011 | 5 | 230,0 |  | 117,0 | 50,0 | 63,0 |  |
| Итого | 21 | 830,0 |  | 296,64 | 121,0 | 175,0 |  |

Вид коммунального ресурса: Тепловая энергия

| Год | Потребность в установке приборов учета (ед.) | Суммы средств, необходимых на установку приборов учета, по источникам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего ( тыс.руб.) | Фонд ( тыс.руб.) | Областной бюджет ( тыс.руб.) | Бюджет МО ( тыс.руб.) | Потребители ( тыс.руб.) | Прочие ( тыс. руб.) |
| 2009 | 4 | 432,0 | 0 | 0 | 178,0 | 254,0 | 0 |
|  | 1 | 108,0 | 91,6 | 7,18 | 3,1 | 6,12 | 0 |
| 2010 | 6 | 750,0 |  | 376,0 | 147,0 | 227,0 |  |
| 2011 | 5 | 720,0 |  | 357,0 | 160,0 | 203,0 |  |
| Итого | 16 | 2010,0 | 91,6 | 740,18 | 488,1 | 690,12 |  |

Вид коммунального  ресурса: Электроэнергия

| Год | Потребность в установке приборов учета (ед.) | Суммы средств, необходимых на установку приборов учета, по источникам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего ( тыс.руб.) | Фонд ( тыс.руб.) | Областной бюджет ( тыс.руб.) | Бюджет МО ( тыс.руб.) | Потребители ( тыс.руб.) | Прочие ( тыс. руб.) |
| 2009 | 3 | 54,0 | 0 | 0 | 22,0 | 32,0 | 0 |
| 2010 | 10 | 200,0 |  | 98 | 40,0 | 62,0 |  |
| 2011 | 8 | 184,0 |  | 93 | 40,0 | 51,0 |  |
| Итого | 21 | 438,0 |  | 191 | 102,0 | 145,0 |  |
| ВСЕГО по видам КПУ | 58 | 3278,0 | 328,96 | 1227,82 | 711,1 | 1010,12 |  |

Приложение 3

Перечень МКД расположенных на территории Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района  Ленинградской области  и видов КПУ  устанавливаемых в рамках Программ 2009 -2011 гг.

2009 год

| Адрес МКД | Этажность | Кол-во квартир | Вид КПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. с.Алеховщина ул.Советская 26 | 3 | 27 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 2. с.Алеховщина ул.Советская 28 | 3 | 27 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 3. с.Алеховщина ул.Алеховщинская 2 | 2 | 12 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 4. д.Тервеничи ул.Народная 21 | 3 | 27 | Холодная вода |
| 5. д.Тервеничи ул.Народная 23 | 3 | 27 | Холодная вода |
| 6.д.Яровщина д.2 | 2 | 12 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 7.д.Яровщина д.3 | 3 | 27 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 8.с. Алеховщина ул.Лодейнопольское шоссе д.17 | 2 | 8 | Холодная вода |
| 9.с.Алеховщина ул.Разъезжая д.1 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 10.с.Алеховщина ул.Советская д.19 | 2 | 4 | Электроэнергия |
| 11. с.Алеховщина ул.Советская 21 | 2 | 4 | Электроэнергия |

2010 год

| Адрес МКД | Этажность | Кол-во квартир | Вид КПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. с.Алеховщина ул.Советская 32 | 3 | 36 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 2. с.Алеховщина ул.Советская 34 | 3 | 36 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 3. с.Алеховщина ул.Советская д.25 | 3 | 36 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 4. с.Алеховщина ул.Набережная д.17 | 2 | 18 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 5. с.Алеховщина ул.Набережная д.19 | 2 | 22 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 6. с.Алеховщина ул.Набережная д.27 | 2 | 16 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 7. с.Алеховщина Лодейнопольское шоссе д.15 | 2 | 4 | Холодная вода |
| 8. д.Игокиничи д.8 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 9. д.Игокиничи д.16 | 2 | 4 | Холодная вода |
| 10. с.Алеховщина ул.Алеховщинская д.5 | 2 | 4 | Электроэнергия |
| 11.с.Алеховщина ул.Высоковольтная д.11 | 1 | 6 | Электроэнергия |
| 12.с.Алеховщина ул.Высоковольтная д.13 | 1 | 6 | Электроэнергия |
| 13. с.Алеховщина ул.Паркова д.12 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 14. с.Алеховщина ул.Набережная д.10 | 2 | 4 | Электроэнергия |
| 15.с.Алеховщина ул.Новосельская д.13 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 16.с.Алеховщина ул.Высоковольтная д.7 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 17. с.Алеховщина ул.Школьная д.1 | 2 | 9 | Электроэнергия |
| 18. с.Алеховщина ул.Школьная д.3 | 2 | 4 | Электроэнергия |

2011 год

| Адрес МКД | Этажность | Кол-во квартир | Вид КПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. с.Алеховщина ул.Советская 13 | 2 | 2 | Электроэнергия |
| 2. с.Алеховщина ул.Школьная д.14 | 2 | 6 | Электроэнергия |
| 3. с.Алеховщина ул.Школьная д.16 | 2 | 6 | Электроэнегрия |
| 4. д.Тервеничи ул.Нагорная д.2 | 2 | 4 | Электроэнергия |
| 5. д.Тервеничи ул.Школьная д.13 | 2 | 6 | Электроэнергия |
| 6.д.Яровщина д.4 | 3 | 27 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 7.д.Яровщина д.8 | 3 | 30 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 8.с. Алеховщина улШкольная д.18 | 2 | 6 | Электроэнергия |
| 9.с.Алеховщина ул.Разъезжая д.29 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 10.с.Алеховщина ул.Парковая д.24 | 2 | 8 | Электроэнергия |
| 11д.Яровщина д.11 | 3 | 36 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 12.д.Яровщина д.9 | 3 | 30 | Холодная вода Тепловая энергия |
| 13д.Яровщина д.10 | 3 | 36 | Холодная вода Тепловая энергия |