АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2015  г.                                   №  141

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг.

На основании Постановления Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 22.05.2015 года № 731 «Об образовании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016 годов на территории Лодейнопольского муниципального района», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг., Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Рекомендовать руководителям: ОАО «ЛОТЭК», ООО «Наше дело»,  филиала ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, ООО «Сельский дом»:

1.1. Руководствоваться Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. №177 при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и их эксплуатации в период прохождения отопительного сезона.

1.2. Утвердить комплексный план подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2015-2016 гг., с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения, по форме согласно приложению 1.

1.3. Обеспечить своевременное представление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- ежемесячного отчета по выполнению комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону, в период с 1 июня по 1 ноября по форме статистической отчетности 1 ЖКХ-зима (срочная) не позднее 25 числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно, в течение года.

1.4. Обеспечить своевременное представление в государственную жилищную инспекцию Ленинградской области адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно не позднее 20 сентября и 5 октября текущего года.

1.5. Образовать комиссию по проверке готовности жилого фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2015-2016 гг. в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 06.09.2000г. № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 27.09.2003г. № 170 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.6. Обеспечить до 15 сентября 2015 года готовность жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

1.7. Организовать с 15 сентября 2015 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

1.8. По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств оформить акты проверок готовности к работе и паспорта готовности к работе котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, и представить в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области до 1 ноября 2015 года.

1.9. Проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

1.10. Уточнить до 10 июня 2015 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других органов.

1.11. Утвердить до 2 июня 2015 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

1.12. Уточнить до 15 августа 2015 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

1.13. В третьем квартале 2015 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава Администрации Алеховщинского сельского поселения по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сектору жилищно-коммунальному хозяйства Администрации Алеховщинского сельского поселения:

2.1. Организовать работу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

2.2. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.

2.3. Назначить зав. сектора жилищно-коммунального хозяйства Администрации Алеховщинского сельского поселения – Сорокина С.В. ответственного за подготовку статистического отчета по Алеховщинскому сельскому поселению по форме 1ЖКХ (зима).

2.4. Обеспечить своевременное представление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- статистического отчета по Алеховщинскому сельскому поселению по форме 1ЖКХ (зима) – в период с 1 июня по 1 ноября не позднее двадцать девятого числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года.

3. Руководителям филиала ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

4. Обратить внимание зав. сектора жилищно-коммунального хозяйства Администрации Алеховщинского сельского поселения Сорокину С.В. на персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

| Глава Администрации Алеховщинского сельского поселения |  | А.И. Лопинова |
| --- | --- | --- |