Приложение 1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.04.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Благоустройство части территории с.Алеховщина |  |  | 985800,00 | 934750,00 | 51050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934750,00 |
|  | Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свод аварийных деревьев (ул.Сторожовская,ул.Новопоселковая, ул. Боровая ). | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена фонарей уличного освещения на светодиодные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина |  |  | 99000,00 | 94050,00 | 4950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94050,00 |
|  | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | 1084800,00 | 1028800,00 | 56000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028800,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации Алеховщинского сельского поселения ___________ А.И.Лопинова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Бухгалтер ___________ Е.Е.Александрова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Польская Е.А. 8(813)64-31-400 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Реализация инициативных предложений граждан на части территории с. Алеховщина |
| 1. | Снос аварийных домов с. Алеховщина (ул. Парковая, ул. Новосельская) |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) | Разрабатывается аукционная документация и техническое задание |
| 1.2. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту |  |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | сентябрь 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 2. | Свод аварийных деревьев в с. Алеховщина (ул.Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая) |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области |  |  |
| 2.1. | Заключение договора на свод аварийных деревьев | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение договора | Готовится договор |
| 2.2. | Приемка выполненных работ, согласно договору | сентябрь 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 3. | Замена фонарей уличного освещения на светодиодные |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) | Разрабатывается аукционная документация и техническое задание |
| 3.2. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | сентябрь 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 4. | Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области |  |  |
| 4.1. | Заключение договора на приобретение антивандального оборудования | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение договора | Готовится договор |
| 4.2. | Приемка оборудования в порядке, согласно заключенного договора | сентябрь 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт о приемке выполненных работ |  |
| 5. | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области |  |  |
| 5.1 | Заключение договора на ремонт дороги | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение договора | Готовится договор |
| 5.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договору | сентябрь 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт о приемке выполненных работ |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Реализация инициативных предложений граждан на части территории с. Алеховщина |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |