Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация инициативных предложений граждан****на части территории с. Алеховщина»** |
| 1. | Снос аварийных домов с. Алеховщина (ул. Школьная, ул. Советская ) |
| 1.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона. |
| 1.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключен муниципальный контракт №0145300013818000019-0088583-01 от 20.09.2018, договор № 33-с от 22.10.2018 |
| 1.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 4 квартал2018 г | Подрядная организация  | КС-2 №1, КС-3 №1от 17.12.2018, КС-1 №1, КС-2 №1 от 31.10.2018 |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 4 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту  |
| 2. | Свод аварийных деревьев в с. Алеховщина (ул. Сторожовская, ул. Разъезжая, ул. Школьная) |
| 2.1. | Заключение договоров на свод аварийных деревьев | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключение договоров (договор № 23 от 26.06.2018г.) |
| 2.2. | Приемка акта выполненных работ, согласно договорам | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт приема-передачи выполненных работ ( Акт №000184 от 04.07.2018 |
| 3. | **Ямочный ремонт дороги в с. Алеховщина ул. Высоковольтная** |
| 3.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 25.06.2018г.  |
| 3.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК) Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000014-0088583-01 от 18.07.2018г. |
| 3.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал2018 г | Подрядная организация  | КС-2 №1 от 28.08.2018, КС-3 №1 от 28.08.2018,  |
| 3.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту  |
| **4.** | **Устройство уличного освещения в с. Алеховщина Алеховщинский переулок** |
| 4.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 25.06.2018 г. |
| 4.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК). Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000013-0088583-01 от 20.07.2018 |
| 4.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал2018 г | Подрядная организация  | КС-2 № 1 от 27.08.2018, КС-3 №1 от 27.08.2018 |
| 4.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту  |
| **5.** | **Обустройство ливневой канализации в с. Алеховщина ул. Набережная у дома № 27** |
| 5.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 26.0.62018 г. |
| 5.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Заключение муниципального контракта (МК). Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000015-0088583-01 от 20.07.2018 |
| 5.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал2018 г | Подрядная организация  | КС-2 №1 от 23.10.2018, КС-3 № 1 от 23.10.2018 |
| 5.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 3 квартал2018 г | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт приемки законченных работ по ремонту  |
| **6.** | **Ямочный ремонт дороги в с.Алеховщина по ул.Школьная** |
| 6.1 | Заключение договора на ямочный ремонт дороги | 4 квартал 2018г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключен договор № 36-18 от 15.10.2018 |
| 6.2 | Приемка акта выполненных работ, согласно договора | 4 квартал 2018г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | КС-2 №1 от 26.10.2018, КС-3 № 1 от 26.10.2018 |
| **7** | **Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина ул.Разъезжая** |
| 7.1. | Заключение договора на ямочный ремонт дороги | 4 квартал 2018г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Заключен договор № 34-18 от 24.10.2018 |
| 7.2 | Приемка акта выполненных работ, согласно договора | 4 квартал 2018г. | Администрация Алеховщинского сельского поселения | Акт № 640 от 31.10.2018 |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы:**

**«Реализация инициативных предложений граждан****на части территории с. Алеховщина»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  |  | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь-декабрь2018 год | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. Дополнительное соглашение к соглашению 3/107 от 28.05.2018 №1 от 15.07.2018г, общий протокол собрания граждан от 10.09.2018, Постановление №273 от 21.09.2018, Дополнительное соглашение № 2 от 26.09.2018г. |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ЛОПИНОВА А.И./