ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Благоустройство части территории с.Алеховщина | 934750,00 | 51050,00 | 5000,00 | 934750,00 | 51050,00 | 5000,00 | 934750,00 | 51050,00 | 5000,00 | 0 | ООО «АСМ СПБ» | 0145300010019000062 от 27.05.2019 | Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская) | 301196,00 | 301196,00 | КС-3 №1 от 30.10.2019, КС-3 №2 от 30.10.2019, КС-3 №3 от 30.10.2019 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Янович О.Г. | №1 от 25.07.2019г. | Свод аварийных деревьев (ул.Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая ). | 99000,00 | 99000,00 | Акт № 00000016 от 23.08.2019 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Элемент» | 0145300010019000063 от 27.05.2019 | Замена фонарей уличного освещения на светодиодные в с. Алеховщина | 277780,00 | 277780,00 | КС-2 №1 от 04.06.2019, КС-3 №1 от 04.06.2019, | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Элемент» | №1 от 01.07.2019г. | Устройство уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе(установка опор и фонарей), | 97824,00 | 97824,00 | КС-2 №1 от 20.07.2019г, КС-3 №1 от 20.07.2019г, | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Техноком» | №19 от 05.12.2019г. | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина, ул.Советская | 99000,00 | 99000,00 | КС-2 №1 от 10.12.2019, КС-3 №1 от 10.12.2019, | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Благоустройство городов» | №004521/19 от 03.06.2019г. | Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская | 99000,00 | 99000,00 | Товарная накладна №109 от 26.06.2019 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «СВТ Техно» | №1 от 04.06.2019г. | Приобретение триммера для с. Алеховщина | 12000,00 | 12000,00 | УПД № 201 от 04.06.2019г. | 100% |
| Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина | 94050,00 | 4950,00 | 5000,00 | 94050,00 | 4950,00 | 5000,00 | 94050,00 | 4950,00 | 5000,00 |  | ООО «ДСК ЗОДЧИЙ» | №3 от 01.08.2019г. | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина | 99000,00 | 99000,00 | КС-2 №1 от 06.08.2019г, КС-3 №1 от 06.08.2019г, | 100% |
| Итого | 1028800,00 | 56000,00 | 10000,00 | 1028800,00 | 56000,00 | 10000,00 | 1028800,00 | 56000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации муниципального образования ___________ Н.В.Кузнецова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Бухгалтер ___________ Е.Е.Александрова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Польская Екатерина Анатольевна 8-813-64-31-400 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство части территории с.Алеховщина: 1) Снос аварийных домов (ул.Парковая, ул. Новосельская) 2) Свод аварийных деревьев (ул. Сторожовская,ул.Новопоселковая, ул. Боровая) 3) Замена фонарей уличного освещения на светодиодные,устройство уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе(установка опор и фонарей), замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с. Алеховщина ул. Советская 4) Приобретение антивандального оборудования для с. Алеховщина, переулок Алеховщинский 1 Г 5) Приобретение триммера для с. Алеховщина | шт. шт. шт. шт. шт. | 3 7 118 (3 опоры) 1 1 | 3 7 118 (3 опоры) 1 1 |
| 2. | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина | кв.м | 850 | 850 |