**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2018 г. № 75

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной городской

среды в селе Алеховщина на территории

Алеховщинского сельского поселения» на 2018 -2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 24.11.2015 г. №448), Администрация Алеховщиснкого сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Алеховщинского сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление от 10.11.2017 г. № 350.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Н. В. Кузнецову.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А. И. Лопинова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2017 года № 75 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА

ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АЛЕХОВЩИНА

**2018 – 2022 годы**»

2018 г.

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Алеховщинского сельского поселения" (далее – муниципальная программа) | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Н. В. Кузнецова | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области   * физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют | |
| Цели муниципальной программы | * Повышение уровня благоустройства территории села Алеховщина |
| Задачи муниципальной программы | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий села Алеховщина * Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий села Алеховщина. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 гг. | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы – 210,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2019 г. -0 тыс. руб.  2021 г.-0  -объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 руб.,  объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.,  в том числе по годам  2019 г. – 0 тыс. руб.  2021 г.- 0 тыс. руб.  объем финансирования за счет средств местного бюджета – 210,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2019 г. – 105, 0 тыс. руб.  2021 г.- 105,0 тыс. руб. | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство двух общественных территорий села Алеховщина;  Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы двух дворовых территориях села Алеховщина | |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы**

**сферы реализации муниципальной программы**

В целях настоящей Муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На территории Алеховщинского сельского поселения 446 многоквартирных домов, основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по Алеховщинскому сельскому поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно – целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории - территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта.

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

-освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст привлекательность объектам общественного назначения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

2.1. Основной целью Муниципальнойпрограммы является повышение уровня благоустройства территории села Алеховщина.

2.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий села Алеховщина

б) повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий села Алеховщина.

**3. Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия**

**муниципальной подпрограммы.**

Подпрограммы отсутствуют.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Конечным результатом реализации муниципальной программы будет являться:

-Благоустройство одной общественной территории села Алеховщина;

- Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы ряда дворовых территорий села Алеховщина.

**5. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальнойпрограммы предполагается осуществить в 2019-2021 г.

**6. Список показателей муниципальной программы**

Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении N 1.

**7. Перечень основных мероприятий** **муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении N2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

**8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении N 3 к муниципальной программе.

**9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы.**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении N 4 к муниципальной программе.

**10.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Денежные средств, полученные в виде субсидий из областного бюджета и средства местного бюджета на обеспечение муниципальной программы, установленные Правилами предоставления субсидии, распределяются следующим образом:

- 2/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- 1/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных мест.

Денежные средства муниципальной программы, высвобождаемые по итогам проведенных конкурсных процедур, направляются в полном объеме на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

**12. Минимальный перечень, дополнительный перечень,** **нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий:**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Минимальный перечень работ и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждаются нормативным правовым актом Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, уборки территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

**13. Адресный перечень дворовых и общественных территорий.**

Адресный перечень дворовых территорий, общественная территория определяются по результатам общественного голосования, на основании предложений граждан, одобренных в соответствии с утвержденными Порядками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу дворовой территории, общественной территории.

**14 Условие о необходимости обеспечения доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

Обязательным условием выполнения мероприятий программы является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Это достигается путем установки пандусов и устройством доступных подходов к площадкам, предусмотрением парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках.

**15. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенной в муниципальную программу.**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории с текстовым описанием и визуальным представлением утверждаются нормативным правовым актом Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

**16. План реализации муниципальной программы.**

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении N 5 к муниципальной программе.

**17. Детальный план реализации муниципальной программы на очередной**

**финансовый год в части реализуемых мероприятий**

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении N 6.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации с правом юридического лица - участника муниципальной программы к муниципальной программе отсутствует.

**18. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.**

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Администрации – куратор муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 7 и сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложению N 8.

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в сроки и по формам, установленным Постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями

Приложение №1

Список показателей

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатель, наименование |
| 1 | 2 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий |

Приложение №2

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) [<1>](#Par481) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Не исполнение требований Правил по благоустройству и содержанию территории села Алеховщина Алеховщинского сельского поселения | -Количество дворовых территорий соответствующих требованиям Правил по благоустройству и содержанию территории села Алеховщина Алеховщинского сельского поселения |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий | Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Не исполнение требований Правил по благоустройству и содержанию территории села Алеховщина Алеховщинского сельского поселения | - Количество общественных территорий соответствующих требованиям Правил по благоустройству и содержанию территории села Алеховщина Алеховщинского сельского поселения |

<1> Указывается номер показателя согласно [таблице 1](#Par435) настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, ведомственная целевая

программа.

Приложение №3

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2019 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20% | 40% |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах

соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 4

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя [<6>](#Par699) | Временные характеристики [<7>](#Par700) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения [<8>](#Par701) | Базовые показатели | Метод сбора [<9>](#Par702) и индекс формы отчетности | Объект наблюдения [<10>](#Par703) | Охват совокупности [<11>](#Par704) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Общее число единиц благоустроенных дворовых территорий | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | - | 3 | Территория села Алеховщина | 1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Процент благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в села Алеховщина | год | Показатель формируется по фактическим данным в процентном выражении | - | 3 | Территория села Алеховщина | 1 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Общее число единиц благоустроенных общественных территорий | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | - | 3 | Территория села Алеховщина | 1 |

<6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 5

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный  бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа:** Формирование комфортной городской среды на территории села Алеховщина | **Ответственный исполнитель:** Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  **Соисполнитель** – Отсутствует  **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019 г. | 2021 г. | 2019 г. | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 |
|  |  | 2019 г. | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 |
| **Итого** |  |  |  |  | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 |
| **Основное мероприятие**  **1.1** **Благоустройство дворовых территорий** | **Ответственный исполнитель:** Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  **Участник** -  - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  **1.2** Благоустройство общественных территорий | **Ответственный исполнитель:** Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | 2019 г. | 0 |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **0** |  |  |  |

Приложение № 6

Утверждаю

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. И. Лопинова

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Лодейнопольского муниципального района, Алеховщинского сельского поселения

Формирование комфортной городской среды в селе Алеховщина на территории Алеховщинского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета на 2019 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Год  начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** Формирование комфортной городской среды на территории села Алеховщина | X | X | 2019 | 2019 | **0** | **0** |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1 Благоустройство дворовых территорий | X | X | 2019 | 2019 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  1.1.1 | **Соисполнитель -** отсутствует  **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  1.1.2 | **Соисполнитель -** отсутствует  **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  1.2 Благоустройство общественных территорий | X | X | 2019 г. | 2019 г. |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  1.2.1 Благоустройство общественных территорий | **Соисполнитель -** отсутствует  **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2019 г. | 2019 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2019 г. | 2019 г. |  |  |
|  | Итого по Участнику 1 | **Участник** - Отдел по транспорту, дорожному хозяйству и охране окружающей среды  - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | X | X |  |  |
|  | Итого по Участнику 2 | **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | X | X |  |  |
|  | Итого по Участнику 3 | **Участник** - Отдел ЖКХ Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | X | X |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет финансов  Администрации Лодейнопольского муниципального района  Председатель Комитета финансов  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С. Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского муниципального района  Заведующий отделом экономического развития  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наумова Л.П.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Куратор муниципальной программы  Заместитель главы Администрации  Алеховщинского сельского поселения  (должность)  \_\_\_\_ Кузнецова Н.В.  (подпись) (фамилия, инициалы) |

1) Если участник не является ГРБСом, после указания участника в скобках указывается (ГРБС – структурное подразделение Администрации)

2) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с результатами мероприятий

Приложение №7

Отчет

о реализации муниципальной программы

[<14>](#Par1755)

Наименование муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | Прочие источники | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | Прочие источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | ... |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Всего по муниципальной программе |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |

[Графа 16](#Par1458) заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В [графе 16](#Par1458) по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено, экономия составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

<14> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

В [графах 8](#Par1450) - [11](#Par1453) (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В [графах 12](#Par1454) - [15](#Par1457) (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Приложение №8

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<15>](#Par1818) | | Отчетный год | | | |
| План | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  | |  |  | |  | |
| ... | ... |  |  | |  |  | |  | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  | |  | |  | |
| ... | ... |  |  |  | |  | |  | |

<15> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

--------------------------------