**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.04.2015 г. **№ 61**

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке территорий населённых пунктов

Алеховщинского сельского поселения

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **постановляет**:

1. Объявить с 13 апреля 2015 года по 01 июня 2015 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территории населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общий субботник на территории Алеховщинского сельского поселения в срок до 01 мая 2015 года.

3.Штабу по благоустройству на период проведения месячника обеспечить эффективное взаимодействие с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами при решении задач благоустройства территории Алеховщинского сельского поселения

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2015 год согласно приложению.

5. Директору МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» С. П. Агапитовой обеспечить в ходе весеннего месячника проведение мероприятий в учреждениях, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской и сельской среде и культуры поведения на улице.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющих жилой фонд, фонд на праве личной собственности:

6.1. Привести в надлежащий вид фасады зданий, ограждения.

6.1. В течение месячника произвести генеральную уборку на закрепленных территориях от хлама, бытового и производственного мусора., обеспечить вывоз мусора.

6.2. Не допускать дальнейшего засорения закрепленных территорий.

6.3. Произвести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

7. Старостам Алеховщинского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

8. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. В случае выявления фактов нарушения решать вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

9. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А.И.ЛОПИНОВА

Приложение

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от . 02.04.2015 г. № 61

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений, торговых организаций по вопросу уборки закрепленных территорий | до 10.04.2015 года | Глава Администрации Лопинова А.И. |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения месячника, об улучшении санитарного состояния населенных пунктов и благоустройстве территорий | В течение месячника и постоянно | Управляющие компании  МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов |
| 3. | Организовать уборку территории жилого фонда | до 08.05 2015 года | Управляющие компании,  ООО «Ремстрой»,  ООО «Сельский дом»  население частного сектора |
| 4. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащим к ним территориям | до 08.05 2015 года | Руководители предприятий, организаций учреждений |
| 5. | Провести обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. | Апрель 2015 года | Штаб по благоустройству |
| 6. | Устранить имеющиеся несанкционированные свалки | Июнь-июль  2015 года | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Управляющие компании,  ООО «Ремстрой»,  ООО «Сельский дом»  население частного сектора |
| 7. | Предприятиям торговли и общественного питания, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных уборочных территориях | до  08.05.2015 г | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 8. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах, воинских захоронений, провести ремонтно-восстановительные работы | до  09.05.2015 г | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат» |
| 9. | Посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов) | май | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  Управляющие компании, организации и предприятия |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев | апрель-май | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Руководители предприятий |
| 11. | Ремонт малых архитектурных форм | апрель-май | Управляющие компании,  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат» |
| 12. | Окраска и установка урн, около жилых домов, установка контейнеров в населенных пунктах и покраска используемых контейнеров | апрель -июль | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Управляющие компании,  ООО «Ремстрой» |
| 13. | Ремонт дорог в населенных пунктах | май-август | Подрядная организация (по результатам аукциона) |
| 14. | Очистка газонов от мусора и подсев газонной травы | апрель-май | Управляющие компании, организации и предприятия |
| 15. | Очистка берегов реки, озер от мусора | май-июнь | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 16. | Профилирование дорог и планировка обочин | июнь-август | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 17. | Очистка и ремонт выгребных ям | май-июнь | Управляющие компании |
| 18. | Разборка старых заборов в населенных пунктах  Ремонт и покраска заборов | май-июль | Управляющие компании,  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  население частного сектора |
| 19. | Ликвидация старых деревьев | июль, август | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 20. | Привести фасады зданий в надлежащее состояние | до  01.05.2015 г. | Руководители предприятий, организаций учреждений, владельцы торговых точек |
| 21. | Ремонт и очистка колодцев д. Надпорожье, д. Мустиничи, п. Шархиничи | Июнь | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 22. | Обустройство детской площадки в п. Мехбаза, д. Игокиничи | Май- июль | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 23. | Отлов бродячих животных | май | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 24. | Проводить проверки по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм содержания зданий и сооружений | Постоянно | Штаб по благоустройству |
| 25. | Замена фонарей, ламп уличного освещения на территории поселения | Июль, август | Сорокин С.В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |