АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2012 г.                                          №  71

О проведении месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния  населенных пунктов

Алеховщинского сельского поселения

В связи с окончанием зимнего периода и в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов  Алеховщинского  сельского поселения Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Провести месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения с 15 апреля 2012 г. по 15 июня 2012г.

2. Утвердить план мероприятий по содержанию и благоустройству территории в границах Алеховщинского сельского поселения согласно приложению .

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющих жилой фонд, фонд на праве  личной собственности:

3.1. В течение месячника произвести генеральную уборку на закрепленных территориях от хлама, бытового и производственного мусора.

3.2. Не допускать дальнейшего засорения закрепленных территорий.

3.3.Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

4. Старостам Алеховщинского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

5.Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарных  норм содержания зданий и сооружений. В случае выявления фактов нарушения привлекать нарушителей к административной ответственности.

6.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

7. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                              А.И.ЛОПИНОВА

Приложение

к постановлению   Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 05.04. 2012 г. №71

П Л А Н

Мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории  Алеховщинского сельского поселения в апреле-мае 2012г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. Содержание территории от грязи, мусора, работа по благоустройству дворовых территорий, улиц, производственных помещений | Апрель 2012 года | Комиссия по благоустройству |
| 2. | Устранить имеющиеся несанкционированные свалки | Май-июнь | Кузнецова Н. В. Смирнов А.В. Иванов С.Н. |
| 3. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений, торговых организаций | до 11.04.2010 | Глава Администрации Лопинова А.И. |
| 4. | Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения месячника, об улучшении санитарного состояния населенных пунктов | В течение месячника и постоянно | И. о. зам. главы Н. В. Кузнецова Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 5. | Организовать уборку территории жилого фонда | В период месячника | И. о. зам. главы Н. В. Кузнецова Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. население частного сектора |
| 6. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений | В период месячника | Руководители предприятий и учреждений |
| 7. | Предприятиям торговли, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных территориях | До 05.05.2012г | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 8. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах | до 09.05.2012г | Глава Администрации Лопинова А.И. Бондаренко С.И- директор школы |
| 9. | Посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов) | май | И. о. зам. главы Н. В. Кузнецова Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев | май | Смирнов А.В.- Зав. Сектором ЖКХ Администрации Руководители предприятий |
| 11 | Очистка и ремонт выгребных ям | май | Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. |
| 12 | Разборка старых заборов в населенных пунктах | Май-июнь | Администрация. Собственники земельных участков |
| 13 | Ликвидация старых деревьев | Июль, август | Смирнов А.В.- Зав. Сектором ЖКХ Администрации |
| 14 | Ремонт питьевых колодцев ул. Стоговская, Сторожовская | май | И. о. зам. главы Н. В. Кузнецова Смирнов А.В.- Зав. Сектором ЖКХ Администрации |
| 15 | Обустройство детской площадки с. Алеховщина | Май- июль | Администрация |
| 16 | Установка информационных щитов в с. Алеховщина, Тервеничи, Яровщина | июль | Администрация |
| 17 | Проводить проверки по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм содержания зданий и сооружений | Постоянно | Смирнов А.В. Богачев В. В. Иванов С.Н. |
| 18 | Замена фонарей, ламп уличного освещения на территории поселения | Июль, август | Смирнов А.В.- Зав. Сектором ЖКХ Администрации |
| 19 | Провести организационные мероприятия по подготовке сбора и вывозки ТБО от населения Тимофеев С.А. | Май - июнь | Директор ООО «Сельский Дом» Иванов С.Н. Администрация |
| 20 | Отлов бродячих животных | апрель | Администрация Богачев В. В. |