**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.04.2016 г. **№ 54**

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке территорий населённых пунктов

Алеховщинского сельского поселения

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **постановляет**:

1. Объявить с 11 апреля 2016 года по 11 июня 2016 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территории населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общий субботник на территории Алеховщинского сельского поселения в срок до 06 мая 2016 года.

3.Штабу по благоустройству на период проведения месячника обеспечить эффективное взаимодействие с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами при решении задач благоустройства территории Алеховщинского сельского поселения

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016 год согласно приложению.

5. Директору МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» С. П. Агапитовой обеспечить в ходе весеннего месячника проведение мероприятий в учреждениях, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской и сельской среде и культуры поведения на улице.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющих жилой фонд, фонд на праве личной собственности:

6.1. Привести в надлежащий вид фасады зданий, ограждений.

6.1. В течение месячника произвести генеральную уборку на закрепленных постановлением № 62 от 03.04.2015 г. территориях от хлама, бытового и производственного мусора. Обеспечить вывоз мусора.

6.2. Не допускать дальнейшего засорения закрепленных территорий.

6.3. Произвести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

7. Старостам Алеховщинского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

8. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. В случае выявления фактов нарушения решать вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

9. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А.И.ЛОПИНОВА

Приложение

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от . 01.04.2016 г. № 54

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений, торговых организаций по вопросу уборки закрепленных территорий | 08.04.2016 года | Глава Администрации Лопинова А.И. |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения месячника, об улучшении санитарного состояния населенных пунктов и благоустройстве территорий | В течение месячника и постоянно | Управляющие компании  МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов |
| 3. | Организовать уборку территории жилого фонда | до 08.05 2016 года | Управляющие компании,  ООО «Наше дело»,  ООО «Сельский дом»  население частного сектора |
| 4. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащим к ним территориям | до 08.05 2016 года | Руководители предприятий, организаций учреждений |
| 5. | Провести обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. | Апрель 2016 года | Штаб по благоустройству |
| 6. | Устранить имеющиеся несанкционированные свалки | Июнь-июль  2016 года | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Управляющие компании,  ООО «Ремстрой»,  ООО «Сельский дом»  ООО «Наше дело»  население частного сектора |
| 7. | Предприятиям торговли и общественного питания, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных уборочных территориях | до  08.05.2016 г | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 8. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах, воинских захоронений, провести ремонтно-восстановительные работы | до  09.05.2016 г | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат» |
| 9. | Посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов) | Май - июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  Управляющие компании, организации и предприятия |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев | апрель-май | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Руководители предприятий |
| 11. | Ремонт малых архитектурных форм | апрель-май | Управляющие компании,  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  МКДУ «Детский сад № 11» |
| 12. | Окраска и установка урн, около жилых домов, установка контейнеров в населенных пунктах и покраска используемых контейнеров | апрель -июль | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Управляющие компании,  ООО «Ремстрой»  ООО «Сельский дом» |
| 13 | Строительство контейнерных площадок в населенных пунктах | май-август | Подрядная организация (по результатам аукциона) |
| 14. | Очистка дорог в населенных пунктах и дворовых территорий асфальтового покрытия от песка | Апрель | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  Управляющие компании,  ООО «Сельский дом»  ООО «Наше дело»  население частного сектора |
| 15 | Ремонт дороги в д. Хмелезеро, с. Алеховщина ул. Молодежная | май-август | Подрядная организация (по результатам аукциона) |
| 16 | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в д. Люговичи, и с. Алеховщина ул. Сторожовская | май-август | Подрядная организация (по результатам аукциона) |
| 17. | Очистка газонов от мусора и подсев газонной травы | апрель-май | Управляющие компании, организации и предприятия |
| 18 | Скашивание травы, борщевика Сосновского на прилегающих территориях к объектам недвижимости, вдоль дорог населенных пунктов | постоянно | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  Старосты населенных пунктов  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  Управляющие компании, организации и предприятия  Частный сектор |
| 19. | Очистка берегов реки, озер от мусора | май-июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 20 | Уборка стадионов в с. Алеховщина | май-июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 21. | Профилирование дорог и планировка обочин | июнь-август | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 22. | Очистка и ремонт выгребных ям | май-июнь | Управляющие компании |
| 23 | Разборка старых заборов в населенных пунктах  Ремонт и покраска заборов | май-июль | Управляющие компании,  МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»  население частного сектора |
| 24. | Ликвидация старых деревьев | Май-июнь | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 25. | Привести фасады зданий в надлежащее состояние | до  01.05.2016 г. | Руководители предприятий, организаций учреждений, владельцы торговых точек |
| 26 | Ремонт и очистка колодцев д. Надпорожье, д. Люговичи, д. Коковичи п.Ребовичи | Июнь - июль | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |
| 27 | Обустройство детской площадки по ул. Алеховщинская, ул. Советская д.25 | Май- июль | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации  МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
| 28 | Проводить проверки по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм содержания зданий и сооружений | Постоянно | Штаб по благоустройству |
| 29 | Замена фонарей, ламп уличного освещения на территории поселения | Июль, август | Иванова Т. В.  зав. сектором ЖКХ  Администрации |