**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от04. 03. 2015г**. № 31**

О мерах по защите населения и территории

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области в период

весеннего паводка 2015 года

 В соответствии с законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях осуществления мер по защите населения, жилых домов, социальных, промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории поселения от паводков и наводнений, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

 1.Утвердить план мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья 2015 года на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района согласно приложению №1

 2. Утвердить состав группы оповещения, над контролем уровня воды в реках Оять, Капша, согласно приложению №2

 3.Утвердить схему оповещения работников Администрации Алеховщинского сельского поселения на особый период согласно приложению №3

 4. Уполномоченному по решению задач ГО и ЧС Алеховщинского сельского поселения Кузнецовой Н.В. организовать расчистку дорог и выделение техники для перевозки эвакуируемых в случае необходимости эвакуации населения.

 5. ОМВД России по Лодейнопольскому району обеспечить охрану населенных пунктов, в которых проведена эвакуация населения.

 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

 7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 8. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и заместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А.И.ЛОПИНОВА

Приложение №1

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 от 04. 03.2015г. №31

План

мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья 2015 года на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные лица за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | Провести рабочее совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории поселения по вопросу выделения техники и создания аварийных бригад и групп по оперативной работе при угрозе наводнения | Глава АдминистрацииА. И. Лопинова |  12.03.2015 г |
| 2 | Провести разъяснительную работу с населением на сходах, через старост и путем размещения информации на досках объявлений в населенных пунктах | Старосты и специалисты Администрации |  до 01.04.2015 г. |
| 3 | Оповестить население деревень и мест, попадающих в опасные зоны возможного подтопления и довести информацию, куда обращаться в критической ситуации | Старосты и специалисты Администрации | до 01.04.2015 г. |
| 4 | Выделить помещения для размещения людей при эвакуации с подтопляемых населенных пунктов  | Директор МКОУ АСШБондаренкоС.И. | На время эвакуации |
| 5 | Организовать постоянное круглосуточное дежурство работников Администрации, ООО «Наше дело», ДРСУ, в период подъема воды в реках поселения выше ординара и угрозы затопления территорий населенных пунктов | Зам. главы АдминистрацииКузнецова Н.В. | В период критического подъема воды |
| 6 | Провести тренировки в Администрации, ООО «Сельский дом», ООО «Наше дело», ООО «Лодейнопольская Теплосеть», ДРСУ, ПЧ 133 по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий на территории поселения | Руководителипредприятий | до 06.04.2015 г. |
| 7 | Подготовить данные по количеству жилых домов, строений и сооружений в которых могут находиться люди, животные, продукты питания и т.д., с целью их возможной эвакуации | Специалисты Администрации | до 06.04.2015 г. |
| 8. | Обеспечить горячим питанием лиц эвакуированных с подтопляемых населенных пунктов | ИП Лимонова Л.А. | На время эвакуации |
| 9. | Обеспечить оказание медицинской помощи | Заведующая АУП Новикова И.С. | На время эвакуации |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 04. 03.2015г. №31

Состав группы оповещения

над контролем уровня воды в реках Оять, Капша

1. Мартынова А. В. – староста в д. Надпорожье
2. Некрасова Л.Н. – специалист Администрации в с. Алеховщина
3. Чикалева Е.В. – специалист Администрации в п. Мехбаза
4. Иванова Н. Н.– староста в д. Яровщина
5. Юнкина С.А. – староста в д. Имоченицы
6. Мельникова Л. Ф.. – староста в п. Ребовичи
7. Смирнова Л. А. – староста в д. Пирозеро

Приложение №3

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

 от 04.03.2015г. №31

СХЕМА

ОПОВЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

А.И. ЛОПИНОВА

**8 981 706 24 59**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

 Е.В.ЧИКАЛЕВА

**8 911 726 02 95**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Г. И.ГРАЧЕВА

**8 921 653 41 96**

ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Н.В. КУЗНЕЦОВА

 **8 921 875 83 62**

ГЛ. БУХГАЛТЕР

Н. Н. ПЕСКОВА

**8 981 721 5954**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

И. В. ТОФИЛАТ

**8 911 0889331**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Л.Н.НЕКРАСОВА

**8 931 248 02 07**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Л.А. СЕМЕНОВА

**8 921 599 75 58**

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ

Р.Н. БОЙЦЕВА

**8 921 309 12 25**

ЗАВ.СЕКТОРОМ ЖКХ

С.В.СОРОКИН

**8 911 282 26 81**

ВОДИТЕЛЬ – МЕХАНИК

В. И. ЗАЛЕПА

**8 911 919 66 21**