АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2014 г.                              №  49

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «О реализации

мероприятий в рамках подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ленинградской области на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года» государственной

программы «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области на 2013-2020 годы»

в 2014 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»  в 2014 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Н.В. Кузнецову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                    А.И. Лопинова

Приложение

к постановлению Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  от 17.03.2014г. №49

Дорожная карта

по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. Алеховщина Лодейнопольского района Ленинградской области»

на 2014 год

| № п/п | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование | март 2014 года |
| 2. | Заключение дополнительного соглашения с подрядчиком на 2014 год | март 2014 года |
| 3. | Завершение строительства насосной станции 2 подъема | сентябрь 2014 года |
| 4. | Завершение строительства резервуара чистой воды | октябрь 2014 года |