АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.12.2011 г.                                 №  357

Об утверждении муниципальной адресной

программы  «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом  необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

на территории  Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской  области на 2011 год»

В целях   реализации  Федерального  закона  Российской Федерации   от  21.06.2007г.№  185-ФЗ «О фонде содействия  реформированию  жилищно –коммунального хозяйства», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

1.Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2011 год» согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3.Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                 А.И. ЛОПИНОВА

Утверждено

приложение

к постановлению  Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 15.12.2011г. № 357

Муниципальная

адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства   на территории муниципального образования

Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

в 2011 году»

Паспорт муниципальной адресной программы

Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального  образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального  района Ленинградской области на 2011 год»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2011 год» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации программы | 2011 год |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания; - ликвидация до 2012 года включительно существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2010г. - улучшение жилищных условий граждан Задачи программы: - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; - реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда; |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы – 39753,0 тыс. руб. из них: - средства Фонда – 24440,144 - областного бюджета – 12250,285 - местного бюджета – 3062,571 |
| Планируемые показатели выполнения программы | Расселить 11 аварийных домов общей площадью 1325,1 кв.м. |
| Заказчик программы | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники программы | - Фонд содействия реформированию ЖКХ - Правительство Ленинградской области, - Администрация Алеховщинского сельского поселения - Подрядные организации |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика программы | ЛОПИНОВА АНЖЕЛЛА ИЗОТОВНА, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения, тел.(81364)71-328 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

1.1. Основная задача муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в  2011году» (далее именуется Программа) – обеспечить выполнение обязательств  муниципального образования по реализации права  на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанными непригодными для постоянного проживания.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом долевого финансирования бюджетов всех уровней.

  - Цели программы, основные задачи и мероприятия программы

Цели  программы:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- формирование очередности расселения;

- выявление форм ликвидации существующего аварийного жилищного фонда;

- снос 11 аварийных жилых домов.

-  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

Основная задача Программы:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного  проживания.

Мероприятия программы:

- организация  обследования жилищного фонда с целью  выявления аварийных жилых домов;

- составление перечня аварийного жилищного фонда;

- установление очередности сноса аварийного жилищного фонда;

- определение пятна застройки для нового строительства;

- долевое участие в Программе муниципального образования Алеховщинское сельское поселение;

- привлечение подрядчиков  для строительства  жилых домов и проведение конкурсов на строительство жилых домов;

- предоставление земельных участков для жилищного строительства;

- эффективное использование направленных на финансирование программных мероприятий бюджетных  средств.

  - Сроки реализации программы

Срок реализации программы – 2011 год.

2. Обоснование объема средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Для обоснования объема средств, необходимых для реализации программы предусмотрено:

- составление перечня многоквартирных жилых домов, не пригодных для постоянного проживания и подлежащих сносу, признанных аварийными до 01.01.2010г.

- составление списков граждан, переселяемых из аварийного фонда с указанием метража квартиры;

- определение стоимости строительства жилых домов,

- установление сроков проведения строительства  жилых домов;

- расчет потребности долевого финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного,  областного и федерального бюджетов.

2.2.  Планируемые показатели выполнения программы:

Количество расселяемых аварийных жилых домов - 11,  общей площадью 1325,1 м2.

3. Состав, функции и полномочия участников программы

3.1.Участники программы:

- Фонд содействия реформированию ЖКХ

- Правительство Ленинградской области

- Администрация  Алеховщинского сельского поселения

- подрядные организации

3.2 Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы.

А) Полномочия и функции заказчика программы:

- рассматривает материалы для формирования адресной программы;

- направляет на рассмотрение и утверждение Программу на совет депутатов                                           муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

- своевременное предоставление отчетности

Б) Полномочия и функции основного исполнителя программы:

- своевременное выполнение работ по строительству нового жилья;

- качественное исполнение работ;

- использование денежных средств по прямому назначению;

- ежемесячный отчет о выполнении работ

В) Полномочия и функции других участников программы:

-   участвует в формировании адресной программы;

3.3. Формы взаимодействия между участниками программы реализации программы.

Перечисление поступивших средств из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию  осуществляется  главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом финансов Ленинградской области. При этом, комитет финансов Ленинградской области заключает с органом местного самоуправления муниципального образования договор о финансировании за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисляемых в установленном порядке в местный бюджет.

Приложение №2

к Программе

Объем долевого финансирования по источникам финансирования

Программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

| Год реализации программы | Всего (тыс. руб.) | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства Фонда | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 2011 | 39753,0 | 24440,144 | 12250,285 | 3062,571 |

| приложение 1 к программе Перечень аварийных многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2011 год |
|  | Алеховщинское сельское поселение |
| 1 | с. Алеховщина, ул. Алеховщинская, д. 5 | №32 | 18.12.2009 г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 8 | 8 | 169,3 | 169,3 | 4 | 5 079 000 | 3 122 569 | 1 565 145 | 391 286 |  |  |
| 2 | с. Алеховщина, ул. Высоковольтная, д. 11 | №33 | 18.12.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 17 | 17 | 243,9 | 243,9 | 6 | 7 317 000 | 4 498 492 | 2 254 806 | 563 702 |  |  |
| 3 | с. Алеховщина, ул. Высоковольтная, д. 13 | №34 | 18.12.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 13 | 13 | 217,7 | 217,7 | 6 | 6 531 000 | 4 015 259 | 2 012 593 | 503 148 |  |  |
| 4 | с. Алеховщина, ул. Набережная, д. 10 | №35 | 18.12.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 11 | 11 | 138,5 | 138,5 | 4 | 4 155 000 | 2 554 494 | 1 280 405 | 320 101 |  |  |
| 5 | с. Алеховщина, ул. Советская, д. 11 | №36 | 18.12.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 4 | 4 | 111,3 | 91,9 | 2 | 2 757 000 | 1 695 004 | 849 597 | 212 399 |  |  |
| 6 | с. Алеховщина, ул. Школьная, д. 3 | №37 | 18.12.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 3 | 3 | 77,5 | 59,7 | 3 | 1 791 000 | 1 101 106 | 551 915 | 137 979 |  |  |
| 7 | пос. Мехбаза, ул. Лесная, д.19 | №5 | 22.01.2008г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 2 | 2 | 77,4 | 42 | 1 | 1 260 000 | 774 648 | 388 282 | 97 070 |  |  |
| 8 | пос. Мехбаза, ул. Лесная, д.21 | №15 | 20.05.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 1 | 1 | 77,4 | 47,8 | 1 | 1 434 000 | 881 623 | 441 902 | 110 475 |  |  |
| 9 | пос. Мехбаза, ул. Лесная, д.7 | №18 | 10.06.2009г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 5 | 5 | 80,8 | 80,8 | 3 | 2 424 000 | 1 490 275 | 746 980 | 186 745 |  |  |
| 10 | пос. Ребовичи д. 92 | №42 | 18.12.2009 г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 5 | 5 | 186,4 | 139,6 | 3 | 4 188 000 | 2 574 782 | 1 290 574 | 322 644 |  |  |
| 11 | пос. Ребовичи д. 93 | №43 | 18.12.2009 г. | 30.12.2011г. | 30.12.2012г. | 5 | 5 | 186,4 | 93,9 | 2 | 2 817 000 | 1 731 892 | 868 086 | 217 022 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 74 | 74 | 1566,6 | 1325,1 | 35 | 39 753 000 | 24 440 144 | 12 250 285 | 3 062 571 | 30 000 |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |