АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2013г.                               № 217

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта) «О реализации мероприятий

в рамках муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие части территории

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г.  № 2606-р, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие части территории Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения                                     А.И.Лопинова

|  |  |  |  | Утвержден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 02.08.2013 г. № 217 (приложение) |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие части территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2013 год. |
|  | I.Общее описание "Дорожной карты" |  |  |
|  | Настоящая Дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, финансируемой с привлечением субсидий за счет средств, предусмотренных на реализацию Областного закона от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», предоставляемых Управлением делами Правительства Ленинградской области. |
|  | Целями "Дорожной карты" являются: |  |  |  |
|  | -оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |  |  |
|  | -упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной долгосрочной целевой программы |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  | I |  |  |
| I.Формирование муниципальной долгосрочной целевой программы. |  |  |
| 1 | Включение объектов в проект муниципальной долгосрочной целевой программы. | В срок до 15 августа текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в Управление делами Правительства Ленинградской области на получение средств субсидий для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. |
| 2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (Управлению делами Правительства Ленинградской области) заявки на получение средств субсидий из бюджета Ленинградской области | В срок до 15 августа текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в Управление делами Правительства Ленинградской области на получение средств субсидий для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 30 августа текущего финансового года. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Распоряжение Администрации Лодейнопольского муниципального района, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
|  | II.Контроль за реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы. |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с Управлением делами Правительства Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств,предусмотренных на реализацию Областного закона от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальной долгосрочной целевой программы. |
| 2 | Корректировка муниципальной долгосрочной целевой программы и Соглашения с Управление делами Правительства Ленинградской области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
|  | III.Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы. |  |  |
| 1 | Отремонтировать и произвести очистку 1 колодца в д.Печурино, отремонтировать 1 колодец в д.Бор, установить информационный щит в д.Большие Коковичи |
| 1.1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 2 | Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать и произвести очистку 2 колодцев, отремонтировать участок грунтовой дороги и установка информационного щита в дер. Вонозеро |
| 2.1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3 | Отремонтировать и почистить 2 колодца, установка информационного щита в д.Люговичи |  |  |
| 3.1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 4 | Отремонтировать и почистить 2 колодца, установка информационного щита в дер. Имоченицы |  |  |
| 4.1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 5 | Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка информационного щита в дер.Пирозеро |  |  |
| 5.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 6 | Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка информационного щита в пос. Ребовичи |  |  |
| 6.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 7 | Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать подъезд к противопожарному водоему, установка информационного щита в дер.Хмелезеро |
| 7.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 8 | Отремонтировать и произвести очистку 2 колодцев, установка информационного щита, ремонт и обустройство пирса в пос.Шархиничи |
| 8.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 9 | Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать подъезд к противопожарному водоему, установка информационного щита в дер. Надпорожье |
| 9.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 10 | Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать участок грунтовой дороги, установка информационного щита в д.Игокиничи |
| 10.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 10.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 11 | Отремонтировать и почистить 1 колодец с заменой центральной трубы, установка информационного щита в Сторожовской с. Алёховщина |  |
| 11.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 11.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 12 | Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка 2 информационных щитов в дер.Тервеничи |  |  |
| 12.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 12.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 13 | Заменить опоры уличного освещения на въезде, установка информационного щита , изготовить и установить 3 скамейки в дер.Яровщина |  |
| 13.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 13.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 14 | Благоустройство берега реки Оять у Братского кладбища, обустройство пляжа на озере в пос.Мехбаза |  |
| 14.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 14.2. | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | IY.Контроль за состоянием объектов муниципальной долгосрочной целевой программы в течение гарантийного срока. |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период. | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |