**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.04.2019 г. **№ 77**

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке территорий населённых пунктов

Алеховщинского сельского поселения

 В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **постановляет**:

1. Объявить с 25 апреля 2019 года до 01 июня 2019 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территории населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения.

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общий субботник на территории Алеховщинского сельского поселения в срок до 13 мая 2019 года.

3. Штабу по благоустройству на период проведения месячника обеспечить эффективное взаимодействие с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами при решении задач благоустройства территории Алеховщинского сельского поселения

4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению.

 5. Директору МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» С. П. Агапитовой обеспечить в ходе весеннего месячника проведение мероприятий в учреждениях, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской и сельской среде и культуры поведения на улице.

 6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, торгующих организаций, расположенных на территории поселения, а также гражданам, имеющих жилой фонд, фонд на праве личной собственности:

 6.1. Привести в надлежащий вид фасады зданий, ограждений.

 6.2..В течение месячника произвести генеральную уборку на прилегающих территориях от хлама, бытового и производственного мусора. Обеспечить вывоз мусора.

 6.3. Не допускать дальнейшего засорения прилежащих территорий.

 6.4. Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдением норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения.

7. Старостам, общественным советам, инициативным комиссиям Алеховщинского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

 8. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. В случае выявления фактов нарушения решать вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

 9. Ведущему специалисту Администрации ЖКХ Носковой Т. С.:

предоставить в Администрацию Лодейнопольского муниципального района промежуточный отчет о выполнении мероприятий месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий в срок до 01.05. 2019 года и итоговый отчет в срок до 06. 06. 2019 года

 10. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

 11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения А.И.ЛОПИНОВА

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Алеховщинского сельского поселения

 Лодейнопольского муниципального

 района Ленинградской области

 от 12.04.2017 г. № 77

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Алеховщинского сельского поселения на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, учреждений, торговых организаций по вопросу уборки прилегающих территорий | 26.04.2019 года | Глава Администрации Лопинова А.И. |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения месячника, об улучшении санитарного состояния населенных пунктов и благоустройстве территорий  | В течение месячника и постоянно | Управляющие компании,МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Старосты, общественные советы, инициативные комиссии населенных пунктов |
| 3. | Организовать уборку территории жилого фонда | до 13.05. 2019 года | ООО «Сельский дом»население частного сектора |
| 4. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащим к ним территориям | до 13.05 2019 года | Руководители предприятий, организаций учреждений |
| 5. | Провести обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения.  | Апрель-май 2019 года | Штаб по благоустройству |
| 6. | Устранить имеющиеся несанкционированные свалки | Июнь-июль2019 года | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХООО «Сельский дом»ООО «Наше дело»население частного сектора |
| 7. | Предприятиям торговли и общественного питания, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных уборочных территориях | до 08.05.2019 г | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 8. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах, воинских захоронений. | до 09.05.2019 г | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Старосты, общественные советы, инициативные комиссии населенных пунктовМКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат» |
| 9. | Посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов) | Май - июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Старосты населенных пунктовМКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»Управляющие компании,организации и предприятия |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, свод аварийных деревьев | Июль-сентябрь | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХПодрядная организация(по результатам аукциона) |
| 11. | Ремонт малых архитектурных форм | апрель-май | ООО «Сельский дом» МКОУ «Алеховщинская средняя школа интернат»МКДУ «Детский сад № 11» |
| 12. | Окраска и установка урн, около жилых домов, установка контейнеров в населенных пунктах и покраска используемых контейнеров | апрель -июль | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХООО «Наше Дело»ООО «Сельский дом»,организации и предприятия |
| 13. | Очистка дорог в населенных пунктах и дворовых территорий асфальтового покрытия от песка | Май-июнь | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХООО «Сельский дом» |
| 14. |  Ямочный ремонт грунтовых дорог в д. Надпорожье, д. Кургино, д. Чидово, п. Мехбаза, д.Вонозеро; с.Алеховщина,  | Июль-сентябрь | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХПодрядная организация  |
| 15 | Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в д. Люговичи, д. Никоновщина, д. Имоченицы, д. Кургино, д. Яровщина, п. мехбаза, д. Лопотово, д. Валданицы, д. Мергино, д. Усть-Сара, д. Чидово | Июль-сентябрь | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХПодрядная организация (по результатам аукциона) |
| 16 | Очистка газонов от мусора и подсев газонной травы | апрель-май | Управляющие компании,ООО « Сельский Дом»,организации и предприятия |
| 17. | Скашивание травы на прилегающих территориях к объектам недвижимости, вдоль дорог населенных пунктов | постоянно | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХМКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»ООО «Сельский Дом», организации и предприятияЧастный секторСтаросты, общественные советы, инициативные комиссии населенных пунктов |
| 18 | Очистка берегов реки, озер от мусора | май-июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  |
| 19. | Уборка стадионов в с. Алеховщина | май-июнь | МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»  |
| 20 | Очистка и ремонт выгребных ям | май-июнь |  ООО «Сельский Дом» |
| 21 | Разборка старых заборов в населенных пунктах Ремонт и покраска заборов | май-июль | ООО «Сельский Дом»МКОУ «Алеховщинская средняя школа-интернат»население частного сектора |
| 22. | Привести фасады зданий в надлежащее состояние  | до 01.06.2019 г. | Руководители предприятий, организаций учреждений, владельцы торговых точек |
| 24 | Химическая и механическая обработка борщевика Сосновского на территории Алеховщинского сельского поселения | Май-октябрь  | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХПодрядная организация |
| 25. | Проводить проверки по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм содержания зданий и сооружений | Постоянно | Штаб по благоустройству |
| 26 | Провести ревизию фонарей уличного освещения, заменить лампы |  Август-сентябрь | Носкова Т. С.Ведущий специалист Администрации ЖКХПодрядная организация |