АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019 г.                              № 136

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса и

социальной сферы Алеховщинского сельского

поселения Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

к отопительному сезону 2019-2020гг.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.1 Перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 27.05.2019 года, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2019-2020гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Зам. главы   администрации

Алеховщинского сельского поселения                                   Н.В. Кузнецова

| Утвержден постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2019г. № 136 (приложение) |
| --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2019-2020 г.г. |  |
| № п/п | Объекты, мероприятия | Ответственные | Ед. изм. | Кол-во объектов/ мероприятий | Подготовлено объектов и выполнено мероприятий |
|  |  |  |  |  | 01.07.19 | 01.08.19 | 01.09.19 | 15.09.19 | 01.10.19 | 01.11.19 | 15.11.19 |
| 1 | Подготовка и утверждение комплексного плана по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК и объектов социальной сферы к ОЗП | Администрация Алеховщинского сельского поселения | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона | Администрация Лодейнопольского муниципального района | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка теплоснабжающих установок, подключенных к системе теплоснабжения |
| 3.1. | ООО "Сельский дом" | Управляющая компания | шт. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объектов: |  | шт. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Получение паспортов готовности потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения |
| 4.1. | ООО "Сельский дом" | Управляющая компания | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего паспортов: |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка объектов теплоснабжения |
| 5.1. | АО "ЛОТЭК" | Теплоснабжающая компания | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объектов: |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Получение паспортов готовности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (ТСО) |
| 6.1. | АО "ЛОТЭК" | Теплоснабжающая организация | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего паспортов: |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |
| 7.1. | ГУП "Леноблводоканал" | Предприятие ВКХ | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объектов: |  | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объекты социальной сферы |
| 8.1. | МКОУ "Алеховщинская СОШ" | Руководитель учреждения | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская межрайонная больница" здание Алеховщинской УБ | Руководитель учреждения | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объектов: |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка Алеховщинского сельского поселения |
| 9.1. | Алеховщинское СП | Администрация СП | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего мероприятий: |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Получение паспортов готовности муниципальными образованиями Алеховщинского сельского поселения |
| 10.1. | Алеховщинское СП | Администрация СП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего паспортов: |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации Алеховщинского сельского поселения |  | /Н.В. Кузнецова/ |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |