**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.01.2023 г. № 23

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области»

 В соответствии с Постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 26.11.2021 г. №232), от 06 сентября 2022 года №221 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения», Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 02.02.2022г. №11 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

 1.1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2022 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.

 5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Алеховщинского сельского поселения.

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения С.В. Сорокин

УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

 от 18.01.2023г. №23

(приложение)

Муниципальная программа

«Благоустройство

территории Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области»

2023 год

**Паспорт муниципальной программы**

Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Носкова Татьяна Сергеевна |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | * - Администрация Алеховщинского сельского поселения
* - Комитет финансов Лодейнопольского муниципального района

- Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели муниципальной программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Алеховщинского сельского поселения;- Совершенствование эстетического вида Алеховщинского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение благоустройства территории поселения;- Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения;- Создание (реконструкция) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Ожидание (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение благоустройства территории поселения;- Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения;- Создание (реконструкция) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – **18 694,69886** **тыс. руб.**, в том числе по годам:2022 г. - 1 749,79286 тыс. руб.2023 г. – 6 925,518 тыс. руб. 2024 г. – 6 007,424 тыс. руб. 2025 г. – 4 011,964 тыс. руб. объем финансирования за счет средств федерального бюджета – **0,0 тыс. руб.,** в том числе по годам2022 г. – 0,0 тыс. руб.2023 г. – 0,0 тыс. руб.2024 г. – 0,0 тыс. руб.2025 г. – 0,0 тыс. руб.объем финансирования за счет средств областного бюджета – **10 470,400** **тыс. руб.**, в том числе по годам2022 г. – 224,400 тыс. руб.2023 г. – 4 838,900 тыс. руб.2024 г. – 3 430,200 тыс. руб.2025 г. – 1 976,900 тыс. руб.объем финансирования за счет местного бюджета – **8 224,29886 тыс. руб.**, в том числе по годам:2022 г. - 1 525,39286 тыс. руб.2023 г. – 2 086,618 тыс. руб. 2024 г. – 2 577,224 тыс. руб. 2025 г. – 2 035,064 тыс. руб.объем финансирования за счет средств межбюджетных трансфертов из Лодейнопольского муниципального района – **0,0 тыс. руб.**, в том числе по годам: |
| 2022 г. - 0,0 тыс. руб.2023 г. – 0,0 тыс. руб.2024 г. – 0,0 тыс. руб.2025 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития реализации муниципальной программы**

 Проблема благоустройства территории является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

 В Алеховщинском сельском поселении продолжается целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

 В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Серьезную озабоченность вызывает несанкционированные свалки, несоответствие контейнерных площадок установленным требованиям, нехватка детских площадок.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Алеховщинского сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

 Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

 Основными целями муниципальной программы являются:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Алеховщинского сельского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Алеховщинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Создание (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств Алеховщинского сельского поселения;

 Задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение благоустройства территории поселения;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения;

- Создание (реконструкция) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

**3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финан-ние на 2022 год в тыс.руб. | Финан-ние на 2023 год в тыс.руб. | Финан-ние на 2024 год в тыс.руб. | Финан-ние на 2025 год в тыс.руб. |
| 1 | Обеспечение уличного освещения поселения | 420,000 | 256,009 | 995,209 | 709,509 |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории поселения | 0 | 30,785 | 30,785 | 30,785 |
| 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения | 21,110 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 4 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 1 053,68286 | 883,400 | 883,400 | 883,400 |
| 5 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 5 692,824 | 4 035,530 | 2 325,770 |
| 6 | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 255,000 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
|  | Всего: | 1 749,79286 | 6 925,518 | 6 007,424 | 4 011,964 |

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы будет способствовать:

- улучшению экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствованию эстетического состояния территории;

- увеличению площади зеленых насаждений в поселении;

- обеспечению сохранности мемориалов;

- повышению благоустроенности населенных пунктов поселения;

- создание (реконструкция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

1. **Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальнойпрограммы предполагается осуществить в течение трех лет (2022 - 2025 годы).

1. **Список показателей муниципальной программы**

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе Алеховщинского сельского поселения**

В связи с тем, что данная муниципальная программа реализуется исключительно на территории Алеховщинского сельского поселения, сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе Алеховщинского сельского поселения отсутствуют.

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы**

Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы изложены в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**11. Сводный детальный план реализации муниципальной программы**

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы изложен в Приложении № 5.

 В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации с правом юридического лица - участника муниципальной программы к муниципальной программе отсутствует.

**12. Расширенный перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Расширенный перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в Приложении №6.

**13. Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в Приложении №7.

Приложение №1

к муниципальной программе

(Приложение №1 к Методическим указаниям)

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) [<1>](#Прил1_1) |  |
| Базовый период(2022 год) [<2>](#Прил1_2) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  |
|  | Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения |
| 1 | Обеспечение уличного освещения поселения |  тыс.руб.  | 420,0 | 256,009 | 995,209 | 709,509 |
|  |
| .2 | Благоустройство и озеленение территории поселения |  тыс.руб. | 0 | 30,785 | 30,785 | 30,785 |
|  |
|  3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения |  тыс.руб. | 21,110 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |  |
| 4 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  тыс.руб.  | 1 053,68286 | 883,400 | 883,400 | 883,400 |  |
| 5 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  тыс.руб.  | 0,00 | 5 692,824 | 4 035,530 | 2 325,770 |  |
| 6 | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостью для накопления |  тыс.руб. |  255,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |

------------------------------

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При корректировке государственной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы.

Приложение №2

к муниципальной программе

(Приложение №3 к Методическим указаниям)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  Единица  измерения |  Временная характеристика  [<1>](#Прил3_1) |  Алгоритм формирования/пункт Федерального плана  статистических  работ [<2>](#Прил3_2) |  Срок предоставления  отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю [<3>](#Прил3_3) | Реквизиты акта [<4>](#Прил3_4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение уличного освещения поселения |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории поселения |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |
|  | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |
|  | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  тыс. руб. |  год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении |  годовой | Заместитель главы администрации |  |

<1> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).

<2> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. Для показателей, включенных в Федеральный план статистических работ, указывается пункт плана.

<3> Указывается структурное подразделение Администрации, орган исполнительной власти Ленинградской области, федеральный орган исполнительной власти, иная организация, ответственная за формирование отчетных данных по показателю.

<4> Указываются реквизиты акта, утвердившего методику расчета показателя, при наличии.

Приложение №3

к муниципальной программе

(Приложение № 4 к Методическим указаниям)

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник[<1>](#Прил4_1) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинг-радской области | Средства бюджета | Межбюджет-ные трансферты Лодейно-польского муниципального района | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная** **программа:**Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заместитель главы администрации |   2022 г. | 1 749,79286 |  0 | 224,400 | 1 525,39286 | 0 |  0 |
|  2023 г. | 6 925,518 |  0 | 4 838,900 | 2 086,618 |  0 |  0 |
|  2024 г. | 6 007,424 |  0 | 3 430,200 | 2 577,224 |  0 |  0 |
|  2025 г. | 4 011,964 |  0 |  1 976,900 | 2 035,064 |  0 |  0 |
| **Итого** |  |  | **18 694,69886** | **0** | **10 470,400** | **8 224,29886** | **0** |  **0** |
| **Проектная часть** |
| Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | 2022 г. | 255,000 | 0 | 224,400 | 30,600 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 5 728,824 | 0 | 4 838,900 | 889,924 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 4 071,530 | 0 | 3 430,200 |  641,330 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 2 361,770 | 0 |  1 976,900 |  384,870 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **12 417,124** | **0** | **10 470,400** | **1 946,724** |  **0** | **0** |
| Мероприятие:1.1 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 5 692,824 | 0 | 4 838,900 | 853,924 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 4 035,530 | 0 | 3 430,200 |  605,330 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 2 325,770 | 0 |  1 976,900 |  348,870 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **12 054,124** | **0** | **10 246,000** | **1 808,124** |  **0** | **0** |
| Мероприятие:1.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  | 2022 г. | 255,000 | 0 | 224,400 | 30,600 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **363,000** | **0** | **224,400** | **138,600** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий1.1. Обеспечение уличного освещения поселения |  | 2022 г. | 1 053,68286 |  0 | 0 |  1 053,68286 |  0 | 0  |
| 2023 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| 2024 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| 2025 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| **Итого** |  |  | **3 703,88286** |  **0** | **0** | **3 703,88286** |  **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.2. Благоустройство и озеленение территории поселения |  | 2022 г. | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **92,355** |  **0** |  **0** | **92,355** | **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения |  |  2022 г. |  21,110 | 0 |  0 |  21,110 |  0 | 0 |
|  2023 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
|  2024 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
|  2025 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **100,610** | **0** |  **0** | **100,610** | **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  2022 г. |  420,000 | 0 |  0 |  420,000 |  0 |  0 |
|  2023 г. | 256,009 | 0 |  0 | 256,009 | 0 |  0 |
|  2024 г. | 995,209 | 0 |  0 | 995,209 | 0 |  0 |
|  2025 г. | 709,509 | 0 |  0 | 709,509 | 0 |  0 |
| **Итого** |  |  | **2 380,727** | **0** |  **0** | **2 380,727** | **0** |  **0** |

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия, проекта - участник.

Приложение №4

к муниципальной программе

(Приложение № 5 к Методическим указаниям)

Сведения о фактических расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник[<1>](#Прил4_1) | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинг-радской области | Средства бюджета | Межбюджет-ные трансферты Лодейно-польского муниципального района | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная** **программа:**Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заместитель главы администрации |   2022 г. | 1 749,79286 |  0 | 224,400 | 1 525,39286 | 0 |  0 |
|  2023 г. | 6 925,518 |  0 | 4 838,900 | 2 086,618 |  0 |  0 |
|  2024 г. | 6 007,424 |  0 | 3 430,200 | 2 577,224 |  0 |  0 |
|  2025 г. | 4 011,964 |  0 |  1 976,900 | 2 035,064 |  0 |  0 |
| **Итого** |  |  | **18 694,69886** | **0** | **10 470,400** | **8 224,29886** | **0** |  **0** |
| **Проектная часть** |
| Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | 2022 г. | 255,000 | 0 | 224,400 | 30,600 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 5 728,824 | 0 | 4 838,900 | 889,924 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 4 071,530 | 0 | 3 430,200 |  641,330 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 2 361,770 | 0 |  1 976,900 |  384,870 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **12 417,124** | **0** | **10 470,400** | **1 946,724** |  **0** | **0** |
| Мероприятие:1.1 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 5 692,824 | 0 | 4 838,900 | 853,924 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 4 035,530 | 0 | 3 430,200 |  605,330 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 2 325,770 | 0 |  1 976,900 |  348,870 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **12 054,124** | **0** | **10 246,000** | **1 808,124** |  **0** | **0** |
| Мероприятие:1.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  | 2022 г. | 255,000 | 0 | 224,400 | 30,600 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 36,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **363,000** | **0** | **224,400** | **138,600** | **0** | **0** |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий1.1. Обеспечение уличного освещения поселения |  | 2022 г. | 1 053,68286 |  0 | 0 |  1 053,68286 |  0 | 0  |
| 2023 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| 2024 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| 2025 г. | 883,400 |  0 | 0 | 883,400 |  0 | 0  |
| **Итого** |  |  | **3 703,88286** |  **0** | **0** | **3 703,88286** |  **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.2. Благоустройство и озеленение территории поселения |  | 2022 г. | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 30,785 |  0 |  0 | 30,785 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **92,355** |  **0** |  **0** | **92,355** | **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения |  |  2022 г. |  21,110 | 0 |  0 |  21,110 |  0 | 0 |
|  2023 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
|  2024 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
|  2025 г. | 26,500 | 0 |  0 | 26,500 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | **100,610** | **0** |  **0** | **100,610** | **0** |  **0** |
| Комплекс процессных мероприятий1.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  2022 г. |  420,000 | 0 |  0 |  420,000 |  0 |  0 |
|  2023 г. | 256,009 | 0 |  0 | 256,009 | 0 |  0 |
|  2024 г. | 995,209 | 0 |  0 | 995,209 | 0 |  0 |
|  2025 г. | 709,509 | 0 |  0 | 709,509 | 0 |  0 |
| **Итого** |  |  | **2 380,727** | **0** |  **0** | **2 380,727** | **0** |  **0** |

--------------------------------

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия - участник.

<2> В [графе 3](#P1136) «Годы реализации» указываются только годы отчетного периода, в [графах 4](#P1137) - [8](#P1141) отражаются сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы по годам отчетного периода.

Приложение №5

к Муниципальной программе

(Приложение № 7 к Методическим указаниям)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.С. Носкова

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы Алеховщинского сельского поселения

Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения

(наименование программы)

за счет бюджета на 2023 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№п/п | Наименование программы, Структурного элемента муниципальной программы  | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Годначала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Администрация Алеховщинского сельского поселения |  | 2022 г. | 2025 г. | **18 694,69886** | **6 925,518** | Заместитель главы администрации Носкова Татьяна Сергеевна |

|  |
| --- |
| Проектная часть |
| 1.1 | **Мероприятие:**1.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2022 г. | 2025 г. | **12 054,124** | **5 692,824** | Заместитель главы администрации Носкова Татьяна Сергеевна |
|  | **Мероприятие:**1.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  |  | 2022 г. | 2025 г. | **363,000** |  **36,000** |  |
| Процессная часть |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 | Администрация Алеховщинского сельского поселения | X | 2022 г. | 2025 г. | **6 277,57486** | **1 196,694** | Заместитель главы администрации Носкова Татьяна Сергеевна |
| 1 1.1 |  **Мероприятие:** Обеспечение уличного освещения поселения  |  |  X | 2022 г. | 2025 г. | **3 703,88286** | **883,400** |  |
| 11.2 | **Мероприятие:** Благоустройство и озеленение территории поселения |  |  X | 2022 г. | 2025 г. | **92,355** | **30,785** |  |
| 1.3 | **Мероприятие:** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения |  |  X | 2022 г. | 2025 г. | **100,610** | **26,500** |  |
| 1.4 | **Мероприятие:**Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  X | 2022 г. | 2025 г. | **2 380,727** | **256,009** |  |
|  | Итого по муници-пальной программе | X | X | 2022 г. | 2025 г. | **18 694,69886** | **6 925,518** |  |
|  | Итого по Участнику 1 | Администрация  | X | X |  X | **18 694,69886** | **6 925,518** |  |

------------------------------

<1> Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование структурного подразделения Администрации>). Для подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальный программы указывается участник.

<2> Для федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.

Приложение №6

к Муниципальной программе

(Приложение № 9 к Методическим указаниям)

Расширенный перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |
| --- |
|  Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения  |
| (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| Базовый период (2022 г.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сельского поселения |
|  | Обеспечение уличного освещения поселения | тыс. руб. | 1 053,68286 | 883,400 | 883,400 | 883,400 |
|  | Благоустройство и озеленение территории поселения | тыс. руб. | 0 | 30,785 | 30,785 | 30,785 |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения | тыс. руб. | 21,110 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | тыс. руб. | 420,000 | 256,009 | 995,209 | 709,509 |
|  | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0 | 5 692,824 | 4 035,530 | 2 325,770 |
|  | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | тыс. руб. | 255,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |